| KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 |  |
| --- | --- |
| Nguồn vốn: Ngân sách thị xã quản lý |  |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2013 của UBND thị xã) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng. |  |
| Stt | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định phê duyệt | Thực hiện đến 31/12/2013 | Kế hoạch năm 2014 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |
|  |  |  |  | Số | Ngày/tháng/năm | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Tr.đó: năm 2013 |  | Hỗ trợ có mục tiêu | Sự nghiệp kinh tế | Cấp quyền sử dụng đất | Chương trình MTQG (135) | Chương trình MTQG (NTM) | Vay ưu đãi |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 93,929 | 60,370 | 40,982 | 47,560 | 14,000 | 7,800 | 18,000 | 300 | - | 7,460 |  |
| A | CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2013 |  |  |  |  | 93,929 | 60,370 | 40,982 | 11,460 | 4,000 | - | - | - | - | 7,460 |  |
| I | Nguồn vốn Kiến thiết thị chính |  |  |  |  | 29,015 | 21,677 | 7,989 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - |  |
| * | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 25,126 | 20,377 | 6,689 | 1,450 | 1,450 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường vào nhà cộng đồng (khu vực 5) | Tứ Hạ | 2011-2012 | 1036 | 29/10/10 | 2,656 | 2,650 | 490 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường vào Hợp tác xã Phú Ốc | Tứ Hạ | 2011-2012 | 1044 | 29/10/10 | 5,605 | 5,600 | 1,750 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chống ngập úng thị trấn Tứ Hạ (giai đoạn 1) | Tứ Hạ | 2011-2013 | 804 | 5/9/13 | 2,096 | 1,780 | 899 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường quy hoạch khu dân cư lương thực | Tứ Hạ | 2011-2012 | 1040 | 29/10/10 | 2,740 | 2,720 | 230 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường nội thị tuyến CMT8-Lê Mậu Lệ nối dài | Tứ Hạ | 2010-2011 | 1152 | 14/12/09 | 1,558 | 1,193 | 150 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ngã tư Tứ Phú | Tứ Hạ | 2011-2012 | 256 | 29/2/12 | 1,017 | 920 | 320 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường Đ1, Đ2 KQH chi tiết mở rộng chợ Tứ Hạ | Tứ Hạ | 2011-2012 | 1162 | 31/10/12 | 4,581 | 2,114 | 580 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp đường Ngõ phố 3 | Tứ Hạ | 2011-2012 | 460 | 4/6/13 | 4,873 | 3,400 | 2,270 | 1,450 | 1,450 |  |  |  |  |  |  |
| * | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 3,889 | 1,300 | 1,300 | 2,550 | 2,550 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường nội thị số 1 phường Hương Văn | Hương Văn | 2013 | 1240 | 30/102012 | 3,889 | 1,300 | 1,300 | 2,550 | 2,550 |  |  |  |  |  |  |
| II | Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất |  |  |  |  | 34,076 | 22,779 | 22,779 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| a | Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013 |  |  |  |  | 4,611 | 2,595 | 2,595 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Tường rào Trường MN Tứ Hạ | Tứ Hạ | 2013 |  |  |  | 144 | 144 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tường rào, san nền và sân đường nội bộ Trường MN Hương Văn | Hương Văn | 2013 | 568 | 8/7/13 | 860 | 432 | 432 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cổng, tường rào và sân Trường TH Hương Vân | Hương Vân | 2013 | 447 | 13/6/13 | 1,004 | 487 | 487 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cổng, tường rào Trường TH Vân Quật Đông | Hương Phong | 2013 | 211 | 22/3/13 | 750 | 480 | 480 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sửa chữa 4 phòng và sân thể thao Trường TH Thái Dương | Hải Dương | 2013 | 598 | 17/7/13 | 347 | 224 | 224 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | San nền, sân đường nội bộ Trường TH số 2 Hương Xuân | Hương Xuân | 2013 | 570 | 8/7/13 | 613 | 288 | 288 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sân đường nội bộ Trường THCS Hương Vinh | Hương Vinh | 2013 | 705 | 15/8/13 | 1,037 | 540 | 540 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học |  |  |  |  | 3,565 | 2,568 | 2,568 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Nhà vệ sinh Trường TH số 1 Hương Thọ | Hương Thọ | 2013 | 445 | 3/6/13 | 435 | 352 | 352 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nhà vệ sinh Trường TH số 2 Hương Thọ | Hương Thọ | 2013 | 583 | 12/7/13 | 348 | 280 | 280 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nhà vệ sinh Trường TH số 3 Hương Vinh | Hương Vinh | 2013 | 444 | 3/6/13 | 391 | 320 | 320 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nhà vệ sinh Trường TH số 2 Hương Xuân | Hương Xuân | 2013 | 584 | 12/7/13 | 384 | 320 | 320 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cổng, tường rào mặt trước và sân đường nội bộ Trường THCS Hương Thọ (cơ sở 2) | Hương Thọ | 2013 | 569 | 8/7/13 | 766 | 496 | 496 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tường rào và sân đường nội bộ Trường TH số 1 Hương Văn | Hương Văn | 2013 | 422 | 27/5/13 | 955 | 392 | 392 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bếp ăn Trường MN Hải Dương (cơ sở chính) | Hải Dương | 2013 | 109 | 5/2/13 | 286 | 168 | 168 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cổng, tường rào Trường TH Hương An | Hương An | 2013 |  |  |  | 240 | 240 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Hệ thống điện chiếu sáng |  |  |  |  | 1,500 | 860 | 860 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Hệ thống điện chiếu sáng Đường trung tâm phường Hương Hồ đoạn cổng làng Xước Dũ - Ngọc Hồi (Tỉnh lộ 12B) | Hương Hồ | 2013 | 145 | 4/3/13 | 500 | 400 | 400 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống điện chiếu sáng Đường Giáp Thượng - Giáp Trung | Hương Văn | 2013 | 191 | 18/3/13 | 1,000 | 460 | 460 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Phát triển đô thị |  |  |  |  | 8,846 | 3,500 | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phương Hương Vân | Hương Vân | 2013-2014 | 1242 | 30/10/12 | 2,380 | 1,000 | 1,000 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Đường nội thị TDP 8,9 phường Hương Hồ | Hương Hồ | 2013-2014 | 516 | 22/7/13 | 2,855 | 1,000 | 1,000 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Đường nội thị TDP 7,9,12 phường Hương Chữ | Hương Chữ | 2013-2014 | 599 | 17/7/13 | 2,729 | 1,000 | 1,000 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Đường Thanh Khê | Hương Xuân | 2013 | 623 | 23/7/13 | 883 | 500 | 500 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| đ | Vốn đối ứng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 1,872 | 2,040 | 2,040 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường trong khu phân lô đất ở kv xóm Biền, Thanh Phước | Hương Phong | 2013 | 1270 | 31/10/12 | 401 | 229 | 229 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | TTKLHT Đường vào khu sản xuất Hương Bình - Bình Điền | Hương Bình | 2012-2013 | 828 | 8/8/12 |  | 576 | 576 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3 | TTKLHT Đường giai thông liên thôn An Vân - An Hòa | Hương An | 2012-2013 | 851 | 8/8/12 |  | 565 | 565 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | San nền khu QH Long Hồ Thượng, Hương Hồ | Hương Hồ | 2013 | 442 | 3/6/13 | 791 | 360 | 360 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Đường trong khu phân lô thôn Giáp Nhì, Giáp Trung, Hương Văn | Hương Văn | 2013 | 280 | 8/4/13 | 681 | 310 | 310 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| e | Giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 13,682 | 11,216 | 11,216 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường Kim Trà | Tứ Hạ |  |  |  | 11 | 11 | 11 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Nhà máy may VINATEX Hương Trà | Tứ Hạ |  |  |  | 3,232 | 3,232 | 3,232 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3 | TĐC Sông Ngự Hà giai đoạn 2 |  |  |  |  | 5,408 | 5,408 | 5,408 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Đường Đ1, Đ2 KQH chi tiết mở rộng chợ Tứ Hạ (GPMB) | Tứ Hạ |  |  |  | 5,031 | 2,566 | 2,566 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| III | Nguồn vốn vay ưu đãi xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 26,854 | 12,590 | 6,890 | 7,460 | - | - | - | - | - | 7,460 |  |
| * | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 11,032 | 8,409 | 2,709 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường vào khu sản xuất Hương Bình - Bình Điền | Hương Bình | 2012-2013 | 828 | 8/8/12 | 3,957 | 2,880 | 880 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường giao thông Kim Ngọc - Sơn Thọ | Hương Thọ | 2012-2013 | 921 | 22/8/12 | 3,620 | 3,445 | 1,745 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường giao thông liên thôn An Vân - An Hòa | Hương An | 2012-2013 | 851 | 8/8/12 | 3,455 | 2,084 | 84 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| * | Công trình xây dựng mới |  |  |  |  | 15,822 | 4,181 | 4,181 | 7,460 | - | - | - | - | - | 7,460 |  |
| 1 | Đường bê tông liên thôn Triều Sơn Đông - Thủy Phú | Hương Vinh | 2013-2015 | 1244b | 30/10/12 | 2,076 | 675 | 675 | 726 |  |  |  |  |  | 726 |  |
| 2 | Đường thôn Hương Quang, xã Hương Bình | Hương Bình | 2013-2015 | 904 | 2/10/13 | 1,084 | 425 | 425 | 234 |  |  |  |  |  | 234 |  |
| 3 | Đường bê tông thôn Bình Toàn | Hương Bình | 2013-2015 | 1380 | 30/11/12 | 2,425 | 393 | 393 | 1,640 |  |  |  |  |  | 1,640 |  |
| 4 | Đường bê tông thôn Hương Cần-An Thuận-Vân Cù | Hương Vinh | 2013-2015 | 1244 | 30/10/12 | 4,547 | 1,053 | 1,053 | 2,442 |  |  |  |  |  | 2,442 |  |
| 5 | Đường bê tông thôn Hải Cát | Hương Thọ | 2013-2015 | 2148 | 23/10/12 | 5,690 | 1,636 | 1,636 | 2,418 |  |  |  |  |  | 2,418 |  |
| IV | Nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế thị xã |  |  |  |  | 3,158 | 2,494 | 2,494 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| a | Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Quy hoạch HTKT Vùng Trạng Tây Xuân | Hương Xuân |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Quy hoạch HTKT Vùng An Đô - Phụ Ổ - La Chữ | Hương Chữ |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Sự nghiệp giao thông |  |  |  |  | 2,126 | 1,490 | 1,490 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Duy tu bảo dưởng đường giao thông |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2013 | 641 | 29/7/13 | 1,475 | 870 | 870 | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Bê tông giao thông và cống đường nội đồng Thanh Lương | Hương Xuân | 2013 | 760 | 3/9/13 | 651 | 620 | 620 | - |  | - |  |  |  |  |  |
| c | Sự nghiệp Kiến thiết thị chính |  |  |  |  | 1,032 | 1,004 | 1,004 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Trồng cây xanh đô thị phường Tứ Hạ, Hương An, Hương Văn |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sân vườn trụ sở HĐND&UBND phường Hương Chữ | Hương Chữ |  |  |  |  | 500 | 500 | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường khu QH dân cư TDP 1-5 phường Tứ Hạ |  |  |  |  | 1,032 | 504 | 504 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế phường, xã |  |  |  |  | 825 | 830 | 830 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| a | Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi |  |  |  |  | 325 | 275 | 275 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Chống xói lở kè sông Bồ, Tứ Hạ | Tứ Hạ |  |  |  | 80 | 80 | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cống bản Cồn Đâu, Hương Vân | Hương Vân |  |  |  | 245 | 195 | 195 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | QH khu chăn nuôi tập trung | Vùng đồi núi |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Sự nghiệp giao thông |  |  |  |  | 500 | 395 | 395 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường bê tông và cống vào Trường TH số 2 Hương Hồ | Hương Hồ |  |  |  | 210 | 170 | 170 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống cống thoát nước qua đường chống ngập úng TDP 1, 6 Hương Chữ | Hương Chữ |  |  |  | 280 | 225 | 225 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chưa phân bổ |  |  |  |  | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Sự nghiệp Kiến thiết thị chính |  |  |  |  | - | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng chợ La Chữ |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa cổng, tường rào, nhà xe trụ sở HĐND&UBND xã Hương Vinh |  |  |  |  |  | 120 | 120 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa nhà làm việc cấp 4 xã Bình Điền |  |  |  |  |  | 40 | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | QH chi tiết khu thương mại dịch vụ Cồn Tè |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 36,100 | 10,000 | 7,800 | 18,000 | 300 | - | - |  |
| I | KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH |  |  |  |  | 14,722 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường nội thị số 1 Tổ dân phố 4 phường Hương Văn | Hương Văn | 2014 |  |  | 3,955 |  |  | 2,700 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường nối Quốc lộ 1A - Quê Chữ, phường Hương Chữ | Hương Chữ | 2014 |  |  | 2,600 |  |  | 2,200 | 2,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường quy hoạch khu trung tâm phường Hương An | Hương An | 2014 |  |  | 3,867 |  |  | 2,700 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường nối đường trung tâm - đường WB, phường Hương Vân | Hương Vân | 2014 |  |  | 1,500 |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường nối đường 19/5 - TL8A, phường Hương Xuân | Hương Xuân | 2014 |  |  | 2,800 |  |  | 1,600 | 1,600 |  |  |  |  |  |  |
| II | SỰ NGHIỆP KINH TẾ THỊ XÃ |  |  |  |  | - | - | - | 5,480 | - | 5,480 | - | - | - | - |  |
| a | Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  | 780 |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa cầu máng hói Sen | Hương Vân | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mương và cống tiêu úng An Lưu - Bồn Phổ | Hương An | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kè chống sạt lỡ hói chợ Thanh Phước | Hương Phong | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Sự nghiệp giao thông thị xã |  |  |  |  |  |  |  | 2,600 |  | 2,600 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường qua Trạm y tế xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bê tông giao thông xã Bình Thành | Bình Thành | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bê tông đường khu trung tâm xã Bình Điền | Bình Điền | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cầu Lựu Bảo | Hương Hồ | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Sự nghiệp Kiến thiết thị chính thị xã |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  | 2,100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trồng cây xanh đô thị điểm đầu cầu Tứ Phú | Tứ Hạ | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trồng cây xanh đường nội thị các phường | Các phường | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tôn tạo sân đường Trụ sở HĐND&UBND phường Hương Xuân | Hương Xuân | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| III | SỰ NGHIỆP KINH TẾ PHƯỜNG, XÃ |  |  |  |  | - | - | - | 2,320 | - | 2,320 | - | - | - | - |  |
| a | Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  | 370 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm bơm Cửa Chùa tưới vùng QH sản xuất rau tập trung Hương Chữ | Hương Chữ | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Sự nghiệp giao thông phường, xã |  |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  | 1,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Cống và mương thoát đường thôn Thai Dương Hạ Bắc | Hải Dương | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kè chống sạt lỡ đường Long Khê | Hương Vân | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường ngõ xóm Hương Quang | Hương Bình | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Sự nghiệp Kiến thiết thị chính phường, xã |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  | 880 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp chợ Hương Cần | Hương Toàn | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp chợ Văn Xá | Hương Văn | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 23,556 |  |  | 18,000 |  |  | 18,000 |  |  |  |  |
| a | Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  | 4,387 |  |  | 3,500 |  |  | 3,500 |  |  |  |  |
| 1 | Cổng, tường rào và sân Trường Tiểu học Bình Thành | Bình Thành | 2014 |  |  | 634 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cổng, tường rào, sân và sửa chữa mái Trường Tiểu học Vĩnh Dương (2 cơ sở) | Hải Dương | 2014 |  |  | 453 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sân Trường Tiểu học số 1 Hương Thọ | Hương Thọ | 2014 |  |  | 370 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tường rào và sân Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn | Hương Toàn | 2014 |  |  | 900 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bếp ăn Trường mầm non Hương Văn (cơ sở chính) | Hương Văn | 2014 |  |  | 352 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bếp ăn Trường mầm non Hương Bình | Hương Bình | 2014 |  |  | 358 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nhà học 2 phòng Trường mần non Hương Vân (cơ sở Lại Bằng) | Hương Vân | 2014 |  |  | 1,200 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cầu nối Trường Tiểu học số 2 Hương Vinh | Hương Vinh | 2014 |  |  | 120 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học |  |  |  |  | 1,850 |  |  | 1,750 |  |  | 1,750 |  |  |  |  |
| 1 | Nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn | Hương Toàn | 2014 |  |  | 370 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học Bình Điền | Bình Điền | 2014 |  |  | 370 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà vệ sinh học sinh Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ (cơ sở An Đô) | Hương Chữ | 2014 |  |  | 370 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà vệ sinh Trường Mầm non Hương Bình (cơ sở 2) | Hương Bình | 2014 |  |  | 370 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 2 Hương Vinh | Hương Vinh | 2014 |  |  | 370 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Phát triển đô thị |  |  |  |  | 10,569 |  |  | 6,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 1 | Đường trục chính Thanh Khê (Tổ dân phố 1) | Hương Xuân | 2014-2015 |  |  | 1,000 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường khu trung tâm Bình Điền | Bình Điền | 2014-2015 |  |  | 1,200 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường nội thị số 2, Tổ dân phố 3 | Hương Văn | 2014-2015 |  |  | 2,713 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường nối đường Thống Nhất - Long Khê (Tổ dân phố 5), phường Hương Vân | Hương Vân | 2014-2015 |  |  | 1,200 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường thôn Ngọc Hồ | Hương Hồ | 2014-2015 |  |  | 2,700 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống điện chiếu sáng Đường trung tâm phường Hương Vân | Hương Vân | 2014-2015 |  |  | 390 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống điện chiếu sáng Đường công vụ phường Hương Xuân | Hương Xuân | 2014-2015 |  |  | 770 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống điện chiếu sáng Đường Tỉnh 4 nối dài, xã Hương Vinh | Hương Vinh | 2014-2015 |  |  | 160 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hệ thống điện chiếu sáng Đường Đông Hòa - Bình Lợi, xã Bình Điền | Bình Điền | 2014-2015 |  |  | 436 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| đ | Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (20%) |  |  |  |  | 3,600 |  |  | 3,600 |  |  | 3,600 |  |  |  |  |
| e | Giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 3,150 |  |  | 3,150 |  |  | 3,150 |  |  |  | - |
| V | XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đăng ký nguồn vốn vay ưu đãi |  |  |  |  | 17,999 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Đường liên thôn Cổ Lão - Dương Sơn, xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  | 4,000 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường trục xã Tiền Thành - Vân Quật Đông, xã Hương Phong | Hương Phong | 2014-2015 |  |  | 5,500 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường nội đồng Bàu Hồ, xã Hương Vinh | Hương Vinh | 2014-2015 |  |  | 3,700 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường nội đồng từ Bàu Đông trên - TL19, xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đường nội đồng từ Tỉnh lộ 4 đến Thượng Đạt - Hà Giang | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  | 4,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Đường trục thôn, liên thôn |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nối TL8B - Giáp Thượng - Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Đường trục chính nội đồng |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường sản xuất Giáp Thượng - Liễu Hạ, xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường từ Cồn Hàn đến Hói Tắc, xã Hương Phong | Hương Phong | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Kênh mương nội dồng |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh mương nội đồng xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Trạm bơm |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm bơm tưới An Thuận + kênh dẫn, xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trạm bơm tưới Thóc Lóc - Bàu Su, xã Hương Phong | Hương Phong | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trạm bơm Ốc Nốc, xã Hương Phong | Hương Phong | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Trường học |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS Hương Phong (8 phòng) | Hương Phong | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn (Hạng mục: 8 phòng) | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trường Tiểu học và THCS Hương Bình (Hạng mục: 4 phòng, cổng, tường rào, sân đường nội bộ) | Hương Bình | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh (8 phòng) | Hương Vinh | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Nhà văn hóa |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà văn hóa và khu thể thao xã Hương Toàn | Hương Toàn | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xã Hương Bình | Hương Bình | 2014-2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Môi trường |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước thải xã Hương Phong | Hương Phong | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Chương trình MTQG (135) |  |  |  |  |  |  |  | 300 | - | - | - | 300 | - | - |  |
|  | Đường vào khu sản xuất thôn 5 xã Hồng Tiến | Hồng Tiến | 2014 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |