UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

KẾ HOẠCH

GIẢI TỎA THÍ ĐIỂM NGHỀ ĐÁY TRÊN ĐẦM PHÁ

TAM GIANG - CẦU HAI, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Hương Trà, 6/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :       /KH-UBND                             Hương Trà, ngày       tháng  6  năm 2014

KẾ HOẠCH

Giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá

Tam Giang – Cầu Hai thị xã Hương Trà

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết đinh số: 1955/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”;

Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Tỉnh Ủy và Chương trình hành động số 2093/QĐ-UBND ngày 15/9/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triển kinh tế biển và đầm phá đến 2010, tầm nhìn đến 2020;

Công văn số 5028/UBND–NN ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh về việc đồng ý thực hiện thí điểm điều tra, định vị, quy hoạch nghề đáy và rớ giàn trên vùng đầm phá huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà);

Công văn số 1276/SNNPTNT-KHTC ngày 29/11/2011 của Sở Nông nghiệp - PTNT về việc phối hợp điều tra, khảo sát quy hoạch nghề đáy và rớ giàn trên vùng đầm phá huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà);

Công văn số 2613/UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh về việc thí điểm sắp xếp nghề đáy tại vùng cửa biển Thuận An.

A.THỰC TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC ĐÁY TRÊN ĐẦM PHÁ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ:

1. Thực trạng nghề khai thác trên đầm phá:

Thị xã Hương Trà là một trong năm huyện thị có mặt nước đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên Huế, thuỷ vực đầm phá trên địa bàn thị xã Hương Trà có diện tích khoảng 685 ha, thuộc địa phận xã Hương Phong và Hải Dương với chiều dài khoảng 8 km, phía Nam và Đông Nam tiếp giáp cửa Thuận An và huyện Phú Vang, phía Tây và Tây Bắc tiếp giáp huyện Quảng Điền. Thủy vực này là một trong những vùng có bề ngang rất hẹp ở đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, nơi hẹp nhất (cầu Ca Cút) chỉ khoảng 450m, nơi rộng nhất( tính từ cầu Ca Cút về cửa Thuận An) là 1.110 m. Chính vì thế đây là một vùng quan trọng, như là yết hầu nối giữa vùng phá Tam Giang rộng lớn bên trong với cửa biển Thuận An. Việc bố trí các loại ngư cụ khai thác cũng như nuôi trồng thủy sản trên vùng mặt nước này có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ lưu thông nước, sự di chuyển của các loài thủy sinh từ biển vào phá Tam Giang và ngược lại.

Địa hình có luồng lạch sâu, nước chảy mạnh thích hợp cho nghề đáy phát triển, vì vậy đáy là ngư cụ khai thác chủ lực ở vùng này. Nghề đáy cùng với các nghề khai thác cố định khác (Nò sáo, Rớ giàn) được bố trí chằng chịt trên đầm phá thị xã đã làm cản trở dòng chảy ảnh hưởng rất lớn đến mức độ lưu thông nước, giao thông đường thủy phức tạp và khó khăn, ngăn cản các đàn cá di cư từ biển vào và phần lớn cá con từ cửa biển vào bị khai thác. Sự khai thác không hợp lý đã phá vỡ tính bền vững trong khai thác nguồn lợi thủy sản, làm suy thoái hệ sinh thái đầm phá, suy giảm đa dạng sinh học. Cùng với việc áp lực sinh kế, mật độ và cường lực khai thác ngày càng lớn. Mắt lưới dùng để khai thác hiện tại lưới phần đụt của nghề đáy có kích thước 2a chỉ vào khoảng 4-6 mm.

Rà soát hiện trạng gần đây nhất thì số miệng đáy của toàn thị xã Hương Trà là 375 miệng. Nghề đáy được bố trí thành 21 hàng ở lạch sâu, mỗi hàng có nhiều miệng, có hàng được bố trí đến 44 miệng đáy (dài 560 m) choán gần hết bề rộng của phá. Mỗi miệng đáy rộng từ 8-14m, các hàng được bố trí cách nhau từ 300m trở lên.

Bảng 1: Số liệu về thực trạng nghề đáy ở thị xã Hương Trà

| TT | Chi hội, Xã | Đvt | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hải Dương | Miệng | 236 |
| 1 | Chi hội Vĩnh Trị | Miệng | 122 |
| 2 | Chi hội Thượng Tây | Miệng | 53 |
| 3 | Chi hội Hương Giang | Miệng | 55 |
| 4 | UB xã | Miệng | 6 |
| II | Hương Phong | Miệng | 139 |
| 1 | Chi hội Đông Phong | Miệng | 110 |
| 2 | Chi hội Đông Hòa | Miệng | 29 |
|  | Tổng cộng | Miệng | 375 |

Về sở hữu các miệng đáy thể hiện như sau:

- Số hộ có từ 1-2 miệng: 112 hộ chiếm 75%.

- Số hộ có 3-4 miệng: 23 hộ chiếm 16%, tập trung chủ yếu ở các dãy thuộc thôn Vĩnh Trị của xã Hải Dương và ở các dãy thuộc thôn Vân Quật Đông của xã Hương Phong;

- Số hộ có từ 5-8 miệng: 13 hộ chiếm 9%, tập trung chủ yếu ở các dãy thuộc thôn Vĩnh Trị của xã Hải Dương và ở các dãy thuộc thôn Vân Quật Đông của xã Hương Phong;

- Số hộ từ huyện Quảng Điền đến tham gia khai thác: 25 hộ chiếm 17%, tập trung chủ yếu ở các dãy thuộc thôn Vĩnh Trị của xã Hải Dương và ở các dãy thuộc thôn Vân Quật Đông của xã Hương Phong;

Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương có mặt nước đầm phá Tam Giang tiếp giáp vùng cửa biển Thuận An với diện tích đã giao quyền khai thác thủy sản đầm phá 49,9 ha (không tính đường giao thông thủy), ở đây nghề đáy và nghề rớ giàn phát triển rất mạnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản di cư qua cửa biển vào đầm phá, ảnh hưởng đến giao thông thủy khi tàu thuyền di chuyển. đến nay theo hiện trạng số lượng nghề tham gia khai thác: 18 trộ rớ  và 61 trộ đáy được phân bố thành 5 dãy cụ thể như sau:

| STT | Dãy số | Số trộ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 bản đồ thực trạng | 15 | Có 32 hộ tham gia khai thác/61 trộ đáy |
| 2 | 18 bản đồ thực trạng | 7 |  |
| 3 | 19 bản đồ thực trạng | 15 |  |
| 4 | 20 bản đồ thực trạng | 18 |  |
| 5 | 21 bản đồ thực trạng | 6 |  |
| Tổng cộng | 61 |  |  |

Phụ lục 01: Danh sách chi tiết các trộ đáy thuộc mặt nước chi hội nghề cá Hương Giang.

2. Tình hình đời sống ngư dân làm nghề đáy:

Điều tra ngành nghề thực tế 32 hộ dân làm nghề đáy ở Chi hội nghề cá Hương Giang, nghề đáy là nghề chính (mang lại thu nhập chính) của các hộ tham đang gia khai thác, hầu hết các hộ có thu nhập thêm bằng nuôi cá lồng, nhưng những năm gần đây nghề nuôi cá lồng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá đầu vào cao, sản phẩm bán giá thấp.

Những trộ đáy, hàng đáy của Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương nằm tiếp giáp cửa biển Thuận An, lạch nước sâu, dòng chảy mạnh, chính vì vậy nghề đáy ở đây có thu nhập rất cao nên tâm lý các hộ này mong muốn lưu giữ vị trí khai thác, không muốn chuyển đổi nghề.

Nhìn chung tình hình khai thác thủy sản trên đầm phá thị xã Hương Trà nói chung và trên vùng mặt nước đầm phá Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương nói riêng hiện đang quá mức, nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng suy giảm, giao thông đường thủy gặp khó khăn, làm cản trở dòng chảy ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước. Mặc khác, nhận thức người tham gia khai thác còn hạn chế chưa gắn sự phát triển với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chưa quan tâm đến sự phát triển lâu dài và bền vững.

B. KẾ HOẠCH GIẢI TỎA THÍ ĐIỂM ĐÁY TRÊN ĐẦM PHÁ

I. Những căn cứ:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 3677/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể quản lý khai thác thủy sản vùng đầm phá Thừa Thiên Huế đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 4260/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế Quản lý khai thác thủy sản đầm phá Thừa Thiên Huế;

Công văn số 5028/UBND–NN ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh về việc đồng ý thực hiện thí điểm điều tra, định vị, quy hoạch nghề đáy và rớ giàn trên vùng đầm phá huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà);

Công văn số 1276/SNNPTNT-KHTC ngày 29/11/2011 của Sở Nông nghiệp - PTNT về việc phối hợp điều tra, khảo sát quy hoạch nghề đáy và rớ giàn trên vùng đầm phá huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà);

Công văn số 2613/UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh về việc thí điểm sắp xếp nghề đáy tại vùng cửa biển Thuận An.

2. Căn cứ thực tiễn: Căn cứ hiện trạng nghề nò sáo, đáy, rớ giàn trên phá Tam Giang để sắp xếp, giải tỏa.

II. Quan điểm, mục tiêu:

1. Quan điểm:

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường thủy nội địa đối với vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

- Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hệ sinh thái đầm phá, tài nguyên nhằm ổn định đời sống, việc làm cho ngư dân nghèo vùng đầm phá.

- Xã hội hoá về quản lý tài nguyên đầm phá do có sự quản lý thống nhất của các cấp, các ngành, của cộng đồng ngư dân nhằm giải quyết triệt để việc sử dụng nguồn lợi có hiệu quả và hợp lý.

2. Mục tiêu:

2.1 Mục tiêu chung:

Bảo vệ tài nguyên và môi trường đầm phá thị xã Hương Trà bền vững, bảo đảm đời sống lâu dài trên cơ sở quan tâm đến sinh kế trước mắt cho ngư dân vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

2.2 Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo tiêu chuẩn đường thủy nội địa 120 mét đối với vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

- Giảm áp lực khai thác cường độ nghề đáy trên đầm phá, đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi nghề lao động do bị mất miệng đáy để tạo công ăn việc làm và ổn định cuộc sống.

- Dịch chuyển - sắp xếp và giải tỏa lại ngành nghề hợp lý, bền vững và nâng cao khả năng chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân làm nghề đáy.

- Điều khiển, quản lý được quá trình quản lý nghề đáy nói riêng, quản lý khai thác tài nguyên nói chung trên đầm phá.

III. Phạm vi và nguyên tắc, số lượng  giải tỏa:

1. Phạm vi giải tỏa:

Là những miệng đáy nằm trong vùng cửa biển và các miệng đáy vi phạm luồng lạch giao thông thủy nội địa trên vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai thuộc mặt nước Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

3. Nguyên tắc giải tỏa nghề đáy trên đầm phá:

Dựa vào hệ thống pháp luật quản lý thủy sản và các quy định các ngành liên quan, như: giao thông thủy, môi trường...; Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể quản lý khai thác thủy sản vùng đầm phá Thừa Thiên Huế đến năm 2010” và Quyết định số 4260/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế“Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá Thừa Thiên Huế”

*Tiêu chí sắp xếp về số lượng, kích cỡ, mật độ cho nghề đáy:

Quy định bố trí đáy:

- Không vi phạm đường giao thông 120 mét, vùng bảo vệ thủy sản, vùng đệm ven bờ 50 mét, vùng đệm giữa hai xã 25 mét mỗi bên;

- Hàng cách hàng tối thiểu là 400m;

- Phải để lối di cư thủy sản trên 1/3 bề rộng của cửa lạch (Theo quy định tại Quyết định số 4260/2005/QĐ-UB, ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành qui chế“Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá Thừa Thiên Huế);

- Giữ nguyên hiện trạng các miệng không bị giải tỏa;

- Kích thước mắt lưới tối thiểu( phần đụt) 2a = 18mm;

- Vùng đáy được xây dựng dựa theo quy định của tỉnh (nghề di động hoạt động cách ngư cụ cố định tối thiểu là 20m) và quy chế của các chi hội nghề cá (quy định nghề khai thác di động hoạt động phải cách miệng đáy tối thiểu là 100m). Theo đó tiểu vùng đáy là vùng của mỗi dãy đáy, có kích thước từ 20-100m tính từ cọc và miệng đáy để đảm bảo các quy định ở trên.

4. Số lượng giải tỏa:

Tổng số miệng đáy hiện có 61 miệng đáy.

- Giải tỏa 33 miệng đáy với tỉ lệ 54,1%.

- Giữ nguyên 28 miệng đáy với tỉ lệ 45,9%.

Cụ thể ở các dãy như sau:

| STT | Dãy số | Số trộ | Số trộ giải tỏa | Yếu tố vi phạm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 bản đồ thực trạng | 15 | 9 | Giao thông thủy | Giải tỏa 33 trộ đáy/30 hộ/150 khẩu/110 lao động |
| 2 | 18 bản đồ thực trạng | 7 | 7 | Giao thông thủy |  |
| 3 | 19 bản đồ thực trạng | 15 | 10 | Giao thông thủy |  |
| 4 | 20 bản đồ thực trạng | 18 | 1 | Tự nguyện |  |
| 5 | 21 bản đồ thực trạng | 6 | 6 | Cửa biển |  |
| Tổng cộng |  | 61 | 33 |  |  |

Phụ lục 02: Danh sách chi tiết các trộ đáy giải tỏa.

Trong tổng số 32 hộ dân tham gia khai thác bằng nghề đáy, khi thực hiện giải tỏa có 30 hộ dân bị ảnh hưởng (150 khẩu, 110 lao động), trong đó 13 hộ mất nghề (1/3 – 2,5 trộ nghề), 17 hộ bị ảnh hưởng (bị giải tỏa 1/4 – 3 trộ nghề).

Phụ lục 03: Tổng hợp danh sách số hộ - nhân khẩu – ngành nghề bị giải tỏa.

IV.NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC, THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

1. Nhiệm vụ:

1.1.Công bố kế hoạch giải tỏa nghề đáy:

Trên cơ sở kế hoạch giải tỏa nghề đáy trên vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai thuộc mặt nước Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thị xã tổ chức họp và công bố, giải thích cho nhân dân được rõ.

Việc công bố Kế hoạch phải được thể hiện bằng bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch và có liên hệ với thực tế trên đầm phá.

1.2. Cắm mốc xác định phạm vi các khu vực quy hoạch được đặt nghề đáy.

1.3 Mở một đợt tuyên truyền liên tục về công tác quy hoạch giải tỏa nghề đáy.

1.4 Tổ chức họp dân, vận động đăng ký và triển khai giải tỏa nghề đáy. Việc giải tỏa, tháo dỡ nghề đáy do người dân tự làm là chính, có sự hỗ trợ của lực lượng do UBND xã Hải Dương huy động trong những trường hợp cần thiết.

1.5 Tổ chức họp dân để đăng ký nhu cầu học để chuyển đổi nghề cho các hộ bị giải tỏa để tổ chức đào tạo. Những lao động nào tự học nghề thì làm cam kết để hỗ trợ kinh phí thực hiện học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống.

2.Về thời gian thực hiện tiến hành tháo dỡ:

Việc tháo dỡ nghề đáy trên phá Tam Giang là một chủ trương, một nhiệm vụ lớn. Quá trình thực hiện đòi hỏi phải có thời gian, phải thực hiện từng bước, đồng bộ và hết sức chặt chẽ, không để xảy ra tình hình phức tạp. Dự kiến thời gian giải toả nghề đáy thực hiện trong năm 2014.

* Lưu ý trong tiến trình giải tỏa: Việc giải tỏa cần được lập kế hoạch, tính toán và công bố trước cho người dân, để các cộng đồng ngư dân có sự hoạch định, có kế sách san sẻ nhau vị trí sản xuất trong từng cộng đồng, trong từng hộ gia đình...

V. NHU CẦU KINH PHÍ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Sử dụng ngân sách của nhà nước hỗ trợ để thực hiện kế hoạch với mức hỗ trợ cho 01 trộ nghề đáy bị giải tỏa như sau:

1. Hỗ trợ vật tư, thiết bị, công lắp ráp 01 trộ đáy: 31 triệu/ 01 trộ đáy.

(Bảng2: hỗ trợ vật tư, thiết bị, công lắp ráp 01 trộ đáy kèm theo).

2. Hỗ trợ ổn định sản xuất cho các hộ có trộ nghề đáy bị giải tỏa với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

3. Kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề 3 triệu đồng/ lao động.

4. Hỗ trợ lương thực ổn định cuộc sống ban đầu:

- Hỗ trợ gạo 6 tháng ăn cho các hộ có trộ nghề đáy bị giải tỏa với mức hỗ trợ 30 kg/khẩu/tháng.

5. Hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các trộ đáy bị giải tỏa: 1.000.000đồng/trộ.

+ Tổng kinh phí Ngân sách: 1.544.800.000 đồng (một tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng)

+ Gạo tẻ thường: 27.000 kg.

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh 1.504.800 đồng và 27.000 kg gạo tẻ thường

- Ngân sách thị xã: 40.000.000 đồng.

(Bảng3: bảng tổng hợp kinh phí kèm theo)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp Thị xã:

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp thị xã, gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thị xã làm Trưởng Ban, Trưởng Phòng Kinh tế làm Phó Ban trực, các thành viên Ban Chỉ đạo là các đơn vị chức năng thuộc thị xã và Lãnh đạo UBND xã Hải Dương.

- Thành lập Tổ chuyên trách kế hoạch - nghiệp vụ, gồm các thành viên của Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Lao động – TBXH thị xã, các chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản Thừa Thiên Huế.

2. UBND xã Hải Dương:

- Quản lý tốt số miệng đáy hiện có ở địa phương mình, tuyệt đối không để phát sinh thêm, tái lấn chiếm mặt nước.

- Tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa đáy trên phá Tam Giang- Cầu Hai thuộc mặt nước Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà thuộc quản lý của mình; phối hợp, vận động nhân dân có trú tại địa phương mình và ở địa phương khác thực hiện nghiêm kế hoạch sắp xếp, giải tỏa đáy trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thị xã.

- UBND các xã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát từng hộ ngư dân, tổ chức ngư dân thực hiện giải tỏa theo kế hoạch đề ra.

- Thành lập Ban Chỉ đạo để giúp UBND xã triển khai thực hiện kế hoạch.

- Các cá nhân ngư dân, tổ chức ngư dân có tham gia sản xuất thủy sản trên Tam Giang- Cầu Hai thuộc mặt nước Chi hội nghề cá Hương Giang, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà thực hiện đúng các quy định, tiến trình giải tỏa nghề đáy, theo sự chỉ đạo của các cấp chính quyền.

- Xây dựng phương án triển khai cụ thể, huy động phương tiện – lực lượng để hỗ trợ việc giải tỏa nghề đáy. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành xử lý theo kế hoạch đề ra.

3. Phòng Kinh tế:

- Tham mưu UBND thị xã thành lập Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác sắp xếp, tháo dỡ nghề đáy trên phá Tam Giang.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định và cắm mốc giới của các hành lang an toàn giao thông đường thuỷ.

- Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo: phối hợp các cơ quan liên quan để  triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa, sắp xếp nghề đáy trên phá Tam Giang theo kế hoạch đề ra.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế , UBND xã Hải Dương tham mưu UBND thị xã thẩm định hồ sơ, thủ tục để cấp hỗ trợ cho nhân dân theo đúng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

5. Trung Tâm dạy nghề thị xã: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã tổ chức khảo sát lại nhu cầu đào tạo nghề cho nhân dân và tổ chức tập huấn.

6. Phòng Văn hóa và thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền bao gồm trên Đài thị xã, Đài xã và phối hợp để tuyên truyền trên Đài tỉnh.

7. Mặt trận và các Đoàn thể cấp thị xã: Đề nghị Mặt trận và các Đoàn thể cấp thị xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã, đồng thời chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể cấp xã tăng cường công tác tuyên truyên, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, giải toả đáy trên phá Tam Giang.

8. Đề nghị Hội nghề cá tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn để thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch giải tỏa thí điểm nghề đáy trên đầm phá thị xã Hương Trà. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt để sớm thực hiện góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường vùng đầm phá và ổn định đời sống lâu dài cho ngư dân các địa phương ven đầm phá.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh, - Sở NN-PTNT, Sở Tài chính; - Thường vụ thị uỷ; - TT. HĐND và UBND thị xã; - CT, PCT.UBND thị xã; - UBND xã Hải Dương; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hương |
| --- | --- |