# ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 		      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  619  /QĐ-UBND		        Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 373/UBND-XDHT ngày 21 tháng 01 năm 2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xử lý sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

Theo Công văn số 308/SNNPTNT-XD ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

Theo Công văn số 347/UBND-ĐTXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;

Xét  đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  tại  Tờ  trình        số 582/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, bảo vệ các công trình hạ tầng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án.

4. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài khoảng 100m dọc theo công viên Hoàng Trung với kết cấu như sau:

- Đỉnh kè: Tận dụng đường bê tông hiện có, sửa chữa lại các vị trí hư hỏng cục bộ, lát gạch terrazzo, bố trí lan can dọc tuyến kè.

- Mái kè: Đắp đất cấp phối đầm chặt, gia cố mái bằng tấm lát bê tông cốt thép trên lớp vải lọc địa kỹ thuật và hỗn hợp cát sỏi trong hệ thống khung giằng bê tông cốt thép.

- Chân kè: Gia cố ổn định chân kè bằng cọc bạch đàn và rọ đá; hộ chân kè bằng đá đổ kết hợp thảm đá.

- Công trình trên tuyến: Bố trí 01 bến nước kết hợp rãnh thoát nước mặt để phục vụ dân sinh.

5. Địa điểm xây dựng: Thị xã Hương Trà.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến:    2.576 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

8. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:			                                 	         	   CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: LĐ và CV: NN, P.ĐTXD; 				      Đã ký – Nguyễn Văn Cao

- Lưu VT, XDHT.