| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 489 /QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 11 tháng 5 năm 2016 |

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

### UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nối Quốc lộ 1A – Quê Chữ, phường Hương Chữ.

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 02/06/2014 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nối Quốc lộ 1A – Quê Chữ, phường Hương Chữ.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành không thực hiện kiểm toán ….../BC-TCKH ngày....../....../2016,

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Tên công trình: Đường nối quốc lộ 1A – Quê Chữ, phường Hương Chữ.

Mã dự án: 7458195

Chủ đầu tư: Ban đầu tư & Xây dựng thị xã Hương Trà.

Địa điểm xây dựng:  phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

Quy mô công trình:  Được duyệt: 2.773.616.000đồng; Thực hiện: 2.397.842.000đồng.

Thời gian khởi công: 18/6/2014 - Hoàn thành: 15/12/2014 (HĐ: 13/11/2014).

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1.Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nguồn | Được duyệt | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 |
| Tổng số | 2.397.842.000 | 2.300.000.000 | 97.842.000 |
| - Vốn Ngân sách thị xã | 2.397.842.000 | 2.300.000.000 | 97.842.000 |

2.Chi phí đầu tư:

# Đơn vị: Đồng

3.Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

# Đơn vị: Đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị qui đổi | Giá trị thực tế | Giá trị qui đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số |  |  | 2.397.842.000 |  |
| 1.Tài sản cố định |  |  | 2.397.842.000 |  |
| 2.Tài sản lưu động |  |  |  |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1.Trách nhiệm của Ban đầu tư & Xây dựng thị xã Hương Trà: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 2.397.842.000 |  |
| - Vốn Ngân sách thị xã | 2.397.842.000 |  |

* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18/3/2016, thời điểm lập Báo cáo thẩm tra quyết toán là:

- Nợ phải thu:

+ Thu từ nguồn vốn ngân sách thị xã cấp thanh toán: 97.842.000đồng

- Nợ phải trả:

+ Trả chi phí đo đạc GPMB của trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường: 38.451.000đồng

+ Trả chi phí lập hồ sơ yêu cầu của công ty TNHH XD và TM Khởi Phát: 2.532.000đồng

+ Trả chi phí QLDA; chi phí thẩm trả thiết kế, dự toán; chi phí chọn thầu xây dựng; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; chi phí thẩm định kết quả đấu thầu của Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã: 45.799.000đồng

+  Trả chi phí quyết toán; lệ phí báo cáo KTKT của phòng Tài chính – Kế hoạch: 11.060.000đồng

2.Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

# Đơn vị:  Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định (đồng) | Tài sản lưu động (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị được UBND thị xã phân cấp quản lý. | 2.397.842.000 |  |

3.Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban đầu tư & Xây dựng, Đơn vị được UBND thị xã phân cấp quản lý và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

|  | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| Nơi nhận: -Như điều 5; -Kho bạc TXHT; -Lưu VT. | CHỦ TỊCH |