| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: 1289 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

# Về việc phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư xây dựng

# Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hương An.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

#### Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Quy đinh chi tiết về Hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hương An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1419TTr-STC ngày 30 tháng 5 năm 2016 kèm theo Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ngày 01 tháng 8 năm 2015,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hương An.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam.

- Địa điểm xây dựng: xã Hương An, thị xã Hương Trà.

- Thời gian khởi công – hoàn thành: 2012-2015.

#### Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Đơn vị tính : đồng

| Tên nguồn vốn | Được duyệt | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng cộng | 59.342.194.000 | 58.187.805.000 | 1.154.389.000 |
| -Vốn Ngân sách | 0 | 0 | 0 |
| -Vốn ĐTPT của đơn vị | 59.342.194.000 | 58.187.805.000 | 1.154.389.000 |
| -Vốn khác: | 0 | 0 | 0 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 62.227.678.000 | 59.342.194.000 |
| 1 | Đền bù,GPMB,Tái định cư | 5.700.429.000 | 5.528.577.000 |
| 2 | Xây dựng | 48.777.622.000 | 50.061.300.000 |
| 3 | Thiết bị | 0 |  |
| 4 | Quản lý dự án | 1.155.232.000 |  |
| 5 | Tư vấn | 2.458.522.000 |  |
| 6 | Chi khác | 243.705.000 |  |
| 7 | Dự phòng phí | 0 |  |
| 8 | Cho phí hỗ trợ lãi suất | 3.892.168.000 | 3.752.317.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:	  0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng | 59.342.194.000 |  | 59.342.194.000 |  |
| Tài sản dài hạn (tài sản cố định) | 59.342.194.000 |  | 59.342.194.000 |  |
| Tài sản ngắn hạn | 0 |  | 0 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng | 59.342.194.000 |  |
| Vốn Ngân sách Nhà nước | 0 |  |
| Vốn ĐTPT của đơn vị | 59.342.194.000 |  |

b) Tổng các khoản công nợ: Căn cứ số liệu các khoản mục chi phí đã được xác định sau khi quyết toán, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định công nợ và tiến hành thanh, quyết toán các hợp đồng đã ký với các đơn vị thi công trực tiếp dự án theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản theo giá trị được phê duyệt nêu tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định này tính đến ngày được tiếp nhận bàn giao từ Chủ đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước là:

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản Tài sản dài hạn (tài sản cố định) (đồng) | Tài sản ngắn hạn (đồng) |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| UBND thị xã Hương Trà | 59.342.194.000 |  |

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Kho Bạc Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà; Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Ân Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

###### CHỦ TỊCH

##### Nơi nhận:

- Như điều 5;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: CVP, P.CVP ,N.Đ.Bách

- Lưu: VT, XDCB (2).	Đã ký-Nguyễn Văn Cao