| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:753/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày22 tháng7năm2016 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đường Phú Lâm, tổ dân phố 11, phường Hương Chữ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XIII;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1014b/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường Phú Lâm, tổ dân phố 11, phường Hương Chữ;

Căn cứ Thông báo số 939/TB-UBND ngày 15/6/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 207/BC-TCKHngày 14/7/2016 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự ánĐường Phú Lâm, tổ dân phố 11, phường Hương Chữ;

Theo đề nghị của Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà tại văn bản tờ trình số366/TTr-ĐTXD ngày 12/7/2016 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Phú Lâm, tổ dân phố 11, phường Hương Chữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Phú Lâm, tổ dân phố 11, phường Hương Chữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ và CVKT; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:Đường Phú Lâm, tổ dân phố 11, phường Hương Chữ

(kèm theo Quyết định số753/QĐ-UBND ngày22/7/2016 của UBND thị xã Hương Trà)

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần công việc đã thực hiện |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 65.513 |  |  |  | Đã thực hiện |  |  |
| II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp | 1.198.241 |  | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 180 ngày |
| 3 | Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình | 2.526 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2016 | Trọn gói | Theo hợp đồng |
| III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | QLDA, Tư vấn ĐTXD còn lại, Chi phí khác và dự phòng | 211.590 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Tổng cộng | 1.507.870 |  |  |  |  |  |  |