| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:780/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày14tháng10năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trìnhNhà hiệu bộ Trường mầm non Hương An, phường Hương An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1201d/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà hiệu bộ Trường mầm non Hương An, phường Hương An;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2017;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 213/BC-TCKH ngày 13/9/2017 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trìnhNhà hiệu bộ Trường mầm non Hương An, phường Hương An;

Xét đề nghị của UBND phường Hương AntạiTờ trình số31/TTr-UBND ngày31 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trìnhNhà hiệu bộ Trường mầm non Hương An, phường Hương An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.UBND phường Hương Anchịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã, Chủ tịch UBND phường Hương Anvà Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ và CVKT; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Xuân Ty |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà hiệu bộ Trường mầm non Hương An, phường Hương An

(Kèm theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND thị xã Hương Trà)

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần công việc đã thực hiện |  | Thu tiền sử dụng đất thị xã 860 triệu đồng và ngân sách phường Hương An |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 01: Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 108.171 |  |  |  | Đã thực hiện |  |  |
| II | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 02: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất | 3.892 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2017 | Trọn gói | 05 ngày |
| 2 | Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp | 1.945.892 |  | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2017 | Trọn gói | 120 ngày |
| 3 | Gói thầu số 04: Giám sát thi công | 49.409 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2017 | Trọn gói | Theo hợp đồng |
| 4 | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình | 4.230 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2017 | Trọn gói | Theo hợp đồng |
| III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quản lý dự án; chi phí khác trừ hạng mục chung; giám sát đánh giá đầu tư; dự phòng | 191.474 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 2.303.068 |  |  |  |  |  |  |