# **Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân.**

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết đinh số 1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân.

- Mã dự án: 7633126

- Chủ đầu tư: UBND phường Hương Xuân.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

- Thời gian KC- HT: 01/8/2017 - 01/10/2017.

**1. Kết quả đầu tư**

**a. Nguồn vốn đầu tư**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Nguồn vốn | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện | |
| Đã  thanh toán | Còn được  thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 |
| Tổng số |  |  |  |
| - Vốn ngân sách nhà nước | 787.622 | 780.122 | 7.500 |

**b. Chi phí đầu tư:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Stt | Nội dung | Dự toán | Giá trị  quyết toán |
|  | **Tổng số** | **832.127** | **787.622** |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 0 | 0 |
| 2 | Xây dựng | 708.413 | 708.000 |
| 3 | Thiết bị | 0 | 0 |
| 4 | Quản lý dự án | 13.989 | 13.989 |
| 5 | Tư vấn đầu tư | 61.442 | 56.644 |
| 6 | Chi phí khác | 13.024 | 8.989 |
| 7 | Dự phòng | 35.259 |  |

**c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không đồng.**

**d. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác  quản lý | |
| Giá trị thực tế | Giá trị  quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị  quy đổi |
| Tổng số |  |  |  |  |
| 1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) | 787.622 |  |  |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

**2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

**a. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là 787.622.000 đồng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Đơn vị: 1000 đồng.* |
| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| - Vốn ngân sách nhà nước | 787.622 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2018, thời điểm lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là:

+ Thu từ ngân sách phường Hương Xuân số tiền là: 7.500.000 đồng.

+ Trả chi phí thẩm tra quyết toán cho Phòng Tài chính – Kế hoạch số tiền là: 7.500.000 đồng.

**b. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản, nội dung cụ thể theo bảng sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản lưu động |
| UBND phường Hương Xuân | 787.622 | 0 |

**c. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.**

|  |  |
| --- | --- |
| UỶ BAN NHÂN DÂN  THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  Số: 1198/QĐ-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hương Trà, ngày 19 tháng 11 năm 2018* |

**QUYẾT ĐỊNH**

# **Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1184b/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND thị xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân;

Xét Báo cáo số 319/BC-TCKH ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về Kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân.

- Mã dự án: 7633126

- Chủ đầu tư: UBND phường Hương Xuân.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

- Thời gian KC- HT: 01/8/2017 - 01/10/2017.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Nguồn vốn | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện | |
| Đã  thanh toán | Còn được  thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 |
| Tổng số |  |  |  |
| - Vốn ngân sách nhà nước | 787.622 | 780.122 | 7.500 |

2. Chi phí đầu tư:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Stt | Nội dung | Dự toán | Giá trị  quyết toán |
|  | **Tổng số** | **832.127** | **787.622** |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 0 | 0 |
| 2 | Xây dựng | 708.413 | 708.000 |
| 3 | Thiết bị | 0 | 0 |
| 4 | Quản lý dự án | 13.989 | 13.989 |
| 5 | Tư vấn đầu tư | 61.442 | 56.644 |
| 6 | Chi phí khác | 13.024 | 8.989 |
| 7 | Dự phòng | 35.259 |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác  quản lý | |
| Giá trị thực tế | Giá trị  quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị  quy đổi |
| Tổng số |  |  |  |  |
| 1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định) | 787.622 |  |  |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là 787.622.000 đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Đơn vị: 1000 đồng.* |
| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| - Vốn ngân sách nhà nước | 787.622 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2018, thời điểm lập báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là:

+ Thu từ ngân sách phường Hương Xuân số tiền là: 7.500.000 đồng.

+ Trả chi phí thẩm tra quyết toán cho Phòng Tài chính – Kế hoạch số tiền là: 7.500.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản, nội dung cụ thể theo bảng sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Đơn vị: 1000 đồng.* | |
| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản lưu động |
| UBND phường Hương Xuân | 787.622 | 0 |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Quản lý, sử dụng và hạch toán tăng tài sản theo đúng chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã, Chủ tịch UBND phường Hương Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

##### *Nơi nhận:* CHỦ TỊCH

- Như điều 5;

- CT và các PCT UBND thị xã;

- VP: LĐ và CV;

- Lưu: VT.