UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:137/BC-VP                  Hương Trà, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO TUẦN

(Tình hình từ 09/12/2019 - 13/12/2019)

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020:

- Công tác giống: Các địa phương đã đăng ký giống lúa cấp 1 tại công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế được khoảng 120,2 tấn (Hải Dương 4,9 tấn, Hương Vân 5,5 tấn, Hương Xuân 6 tấn, Hương Chữ 8,7 tấn, Hương Hồ 14 tấn, Hương Văn 18,2 tấn, Hương Phong 20 tấn, Hương Toàn 25 tấn…)

- Gieo mạ: 11,4 ha (Hương Phong 09 ha, Hải Dương 2,4 ha) chủ yếu nếp địa phương, Xi23.

- Cày lật đất được khoảng 671ha (Hải Dương 51 ha, Hương Văn 70 ha, Hương Xuân 100 ha, Hương Phong 100 ha, Hương An 150ha, Hương Chữ 200 ha).

b) Về chăn nuôi: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 15/16 phường, xã (xã Hồng Tiến chưa phát sinh dịch): 105 thôn có dịch, 1.613 hộ có dịch với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 8.543 con; tổng trọng lượng là 624.173 kg, trong đó: Lợn nái và đực giống 2.724 con, lợn thịt 4.632 con, lợn con 1.188 con. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản ổn định.

* Công tác phòng chống dịch:

- Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 4.600 lít (Bencocid, Iotdin), 1 tấn Clorin và hơn 150 tấn vôi. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đang tiếp tục đề nghị thị xã bố trí kinh phí để mua 15 tấn vôi bột và một số hóa chất để phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp  phòng, chống bệnh LMLM ở gia súc.

- Đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã cấp kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi cho các xã, phường với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 31/7/2019; Phòng Kinh tế đang rà soát tham mưu UBND thị xã phê duyệt danh sách các hộ dân ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/9/2019 với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

2. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu được 174,032 tỷ đồng, bằng 122,4 % dự toán tỉnh giao và 106,7 % chỉ tiêu phấn đấu; trong đó: Thu ngoài quốc doanh 41,326 tỷ đồng, đạt 103,3 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 82,627 tỷ đồng, đạt 206,6 % dự toán tỉnh giao và 137,7 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

Ủy ban nhân dân thị xã đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa các khu đất hội đủ điều kiện vào đấu giá vào đầu tháng 01/2019.

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền cho 03 hộ có nhà ở theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã. Hiện, phòng Tài nguyên Môi trường đang lập thủ tục để trình UBND thị xã ban hành Quyết định giao đất ở (03 hộ chính, 01 hộ phụ).

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn:

- UBND thị xã phê duyệt Quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với tổng giá trị là 9.512.919.000 đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Về phương án tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã lập biên bản kết thúc công khai lấy ý kiến về Phương án tái định cư 18 hộ theo quy định. Hiện, đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Đang công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 42 hộ; thời gian công khai từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho 30 hộ bị ảnh hưởng.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ  47 hộ gia đình.

* Dự án Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thị xã:

- Phòng Quản lý đô thị thị xã đang chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và phường Hương Văn để tìm vị trí để di dời lò giết mổ gia súc.

- Đang công khai điều kiện bồi thường, hỗ trợ về tài sản lò giết mổ gia súc, hệ thống mương thủy lợi và mồ mả ảnh hưởng trong vùng dự án; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đang điều chỉnh kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất của ông Trần Hưng Diệm,.

* Đường Trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2):

- Đợt 1: Đã họp dân kết thúc công khai trước thời gian do 18 hộ đã đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản cho. Hiện, Trung tâm PTQĐ đang tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt giá trị bồi thường theo quy định.

- Đợt 2: Còn lại 13 trường hợp phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm (dưa hấu).

- UBND thị xã đã họp dân thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho 61 hộ gia đình ảnh hưởng đất lúa (đợt 1). Hiện, trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả.

- Đối với 32 hộ đất trồng cây hàng năm (dưa hấu), Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục phối hợp với UBND xã Hải Dương rà soát hồ sơ pháp lý để dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ.

* Dự án Khu nghĩa trang Hương Văn:

Về đất và tài sản: Đã tạm ứng 50% cho 24 hộ để thi công phần quy hoạch cát táng để di dời các dự án trên địa bàn Hương Văn. Hiện, phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Tiếp tục kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

- UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho Trại giam Bình Điền đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho Trại giam Bình Điền.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Về tiến độ kiểm kê: Đã tổ chức kiểm kê về đất và tài sản trên đất cho 479/486 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên toàn tuyến. Hiện, Tổ công tác đang tiếp tục mời 07 hộ gia đình còn lại (xã Hương Thọ) để kiểm kê theo kế hoạch.

- Về thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ:

+ Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định để trình UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản và mồ mả cho 46 hộ tại phường Hương Hồ, với tổng giá trị là 2,7 tỷ.

+ Mồ mả: Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho 140 ngôi tại phường Hương Vân và Hương Xuân, trong đó (Hương Vân: 137 ngôi; Hương Xuân: 03 ngôi).

- Về phê duyệt giá trị, chi trả tiền: Đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất (05 đợt) với tổng giá trị là 5.300.469.000 đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư đã hoàn thành chi trả tiền cho các đối tượng ảnh hưởng. Dự kiến đến hết tháng 12/2019 phê duyệt đất nông nghiệp cho 100 hộ gia đình qua phường Hương Hồ khoảng 07 tỷ đồng.

- Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật: Sở Giao thông - Vận tải đang thẩm định hồ sơ các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 03 đơn vị (Trung tâm Viễn thông Hương Trà, Công ty TNHH NNMTV XD&CN TT- Huế và  Công ty Điện lực TT Huế) với tổng giá trị hỗ trợ di dời khoảng 13 tỷ đồng.

- Về bàn giao mặt bằng: Đến nay đã bàn giao mặt bằng cho Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh khoảng 8,3 km; kế hoạch ngày 20/12/2019 tiếp tục bàn giao khoảng 1,0 km đoạn qua phường Hương Hồ và một phần đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp đoạn qua xã Hương Thọ.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư và các ngành liên quan đi thực địa, kiểm tra, khảo sát các vị trí đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án về sản xuất cát nhân tạo trên địa bàn phường Hương Văn.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cán bộ quản lý năm 2019.

- Tổ chức làm việc với các ngành rà soát Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức giải cầu lông, đá cầu cho học sinh các khối TH và THCS tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IV, năm học 2019-2020.

* Tình hình bệnh dịch: Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã diễn biến rất phức tạp, đến ngày 13/12/ 2019 đã ghi nhận 247 bệnh nhân, trong đó dịch bệnh đã xuất hiện 16/16 xã phường toàn địa bàn thị xã; trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai chiến dịch thau vét bọ gậy và phun hóa chất xử lý sốt xuất huyết diện rộng trên toàn thị xã.

5. Công tác nội chính:

- Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thị xã tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm quốc phòng tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác bảo đảm Quốc phòng năm 2018 và năm 2019 tại thị xã Hương Trà.

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho 542 thanh niên có lệnh gọi khám; khám sức khỏe nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 cho 65 thanh niên có lệnh gọi khám (thời gian khám từ ngày 10/12/2019-14/12/2019).

- Trật tự xã hội: Xảy ra 03 vụ, trong đó: 01 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương; 02 vụ cố ý gây thương tích, làm 03 người bị thương (01 vụ xảy ra tại xã Bình Điền; 01 vụ xảy ra tại phường Hương Hồ). Hiện Công an thị xã tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ án.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, làm 01 người chết, 01 người bị thương, trong đó: 01 vụ xảy ra tại Km 1+800 đường tránh Huế, phường Hương Văn; 01 vụ xảy ra tại Km 808+30 Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 15 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 98 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 88 trường hợp; phạt tiền 20.190.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện, xử lý 07 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2.000.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 31 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 39 lượt, nhắc nhở 31 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 09 trường hợp, phạt tiền 1.350.000 đồng; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 31 lượt, qua tuần tra phát hiện 02 trường hợp vi phạm.

6. Công tác Hội đồng nhân dân thị xã: Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp để thông qua tờ trình về việc đề nghị bổ sung kinh phí  để xây dựng công trình: Nhà điều hành sở Chỉ huy cơ bản khu trung tâm diễn tập và tăng gia sản xuất Thị đội Hương Trà; soát xét các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo)

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã phiên cuối năm.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

| Nơinhận: | CHÁNH VĂN PHÒNG |
| --- | --- |
| - VP UBND tỉnh; |  |
| - BT, Phó BT Thị ủy; |  |
| - TT HĐND Thị xã; |  |
| - CT, PCT UBND Thị xã; |  |
| - VP Thị ủy, các phòng, ban thị xã; |  |
| - UBND các xã, phường; |  |
| - LĐVP+CV; |  |
| - Lưu VT. |  |

Phụ lục I: Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công  (Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 13/12/2019):

| STT | Lĩnh vực | Tổng số | Hồ sơ đã giải quyết | Hồ sơ đang giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |
| 1 | Đất đai | 5391 | 4036 | 736 | 608 | 11 |
| 2 | Xây dựng và đô thị | 523 | 382 | 131 | 10 | 0 |
| 3 | Tư pháp | 608 | 598 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Nội vụ | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Tài chính, kế hoạch và đầu tư | 190 | 180 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | Lao động, thương binh và xã hội | 446 | 222 | 218 | 4 | 2 |
| 7 | Văn hóa thông tin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Thuế | 2603 | 2556 | 18 | 27 | 2 |
| 9 | Giáo dục | 117 | 61 | 55 | 1 | 0 |
| 10 | Kinh tế | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tài nguyên và môi trường | 224 | 127 | 66 | 30 | 1 |
| Tổng số | 10146 | 8201 | 1240 | 688 | 17 |

Phụ lục II: Tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

| Đang thực hiện |
| --- |
| Chưa đến hạn | Quá hạn |
| STT | Văn bản | Cơ quan được giao | STT | Văn bản | Cơ quan được giao |
| 1 | 9036/UBND-HCC (27/11/2019) | Văn phòng HĐND-UBND | 1 | 8991/UBND-TD1 (26/11/2019) | Tài nguyên –Môi trường |
| 2 | 7991/UBND-NĐ (29/10/2019) | Tài nguyên –Môi trường | 2 | 368/TB-UBND (02/10/2019) | Tài chính –Kế hoạch |
| 3 | 462/TB-UBND (05/12/2019) | Trung tâm PTQĐ | 3 | 389/TB-UBND (21/10/2019) | Tài nguyên – Môi trường |
|  |  |  | 4 | 7220/UBND-GT (02/10/2019) | Tài nguyên –Môi trường |
|  |  |  | 5 | 4161/UBND-NĐ (27/6/2019) | Trung tâm PTQĐ |

Phụ lục III: Tình hình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  (Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 13/12/2019)

| STT | Phòng, ban, UBND các xã, phường | Tổng số | Đơn thư, kiến nghị đã giải quyết | Đơn thư, kiến nghị đang giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |
| 1 | TT PTQĐ | 14 | 04 | 06 | 03 | 01 |
| 2 | Phòng TNMT | 23 | 01 | 19 | 02 | 01 |
| 3 | Thanh tra thị xã | 08 | 01 | 05 | 01 | 01 |
| 4 | CN VPĐK đất đai | 16 | 02 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | UBND xã Hải Dương | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | UBND phường Hương Hồ | 06 | 0 | 05 | 01 | 0 |
| 7 | UBND phường Tứ Hạ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | UBND phường Hương Văn | 03 | 02 | 01 | 0 | 0 |
| 9 | UBND phường Hương Vân | 09 | 0 | 07 | 0 | 02 |
| 10 | UBND xã Bình Thành | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 |
| 11 | UBND phường Hương Chữ | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UBND phường Hương An | 02 | 01 | 0 | 01 | 0 |
| 13 | UBND phường Hương Xuân | 04 | 02 | 01 | 01 | 0 |
| 14 | UBND xã Hương Bình | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UBND xã Hương Toàn | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 |
| 16 | UBND xã Hương Vinh | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 |
| 17 | UBND xã Hồng Tiến | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| 18 | UBND xã Bình Điền | 02 | 0 | 01 | 0 | 01 |
| 19 | UBND xã Hương Thọ | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Tổng số | 118 | 16 | 84 | 10 | 08 |

Tiếp tục đôn đốc các phòng, ban và UBND các xã, phường khẩn trương giải quyết đơn và các kiến nghị phản ánh của người dân.