UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-VP                  Hương Trà, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TUẦN

(Tình hình từ 05/4/2021 – 09/4/2021)

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Công tác trồng trọt-BVTV:

- Cây lúa: đã trổ khoảng 2.000 ha, diện tích còn lại tiếp tục trổ những ngày tới. Sâu cuốn lá nhỏ đã nở sâu tuổi 1- 2, rải rác bướm, mật độ thấp dưới 10con/m2; bệnh khô vằn phát sinh gây hại trên diện rộng, diện tích nhiễm 800 ha (nhẹ 620 ha, trung bình 180 ha); rầy nâu tuổi 2 đến tuổi 5, chủ yếu trên nếp địa phương, Xi23, HT1 mật độ dưới 750con/m2.

- Cây lạc: đang giai đoạn ra hoa, đâm tia, đậu quả. Bệnh héo rũ gây hại 217 ha, tỷ lệ phổ biến 5- 10%, cục bộ nơi cao 20- 30%; sâu ăn lá gây hại gia khoảng 210ha, mật độ nơi cao 20- 30con/m2.

- Cây sắn: đã trồng khoảng 500ha. Bệnh khảm lá gây hại trên diện rộng, diện tích nhiễm khoảng 426ha, tỷ lệ nhiễm từ 30- 70%: 121ha, tỷ lệ nhiễm trên 70%: 305ha; ngoài ra, bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh khảm lá), rệp sáp xuất hiện rải rác, tỷ lệ thấp.

- Cây ăn quả có múi: đang thời kỳ phát triển quả. Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 3- 5%, nơi cao 5- 10%; bệnh muội đen tỷ lệ bệnh phổ biến 5- 15%, nơi cao 10- 20%, sâu vẽ bùa gây hại tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%. Tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Hồ, Hương Thọ...

- Rau màu các: diện tích đã trồng khoảng 125ha (Hương An 25ha, Hương Chữ 42ha, Hương Xuân 31ha, Hương Hồ 05ha và rải rác các địa phương khác). Trên cây hành lá có dòi đục cọng hành gây hại mật độ phổ biến 3- 5 con/m2, nơi cao 5- 10 con/m2; trên rau cải có sâu ăn lá gây hại rải rác.

b) Công tác khuyến nông: Đang triển khai các mô hình khuyến nông năm 2021 (mô hình trồng, thâm canh cây ăn quả có múi; mô hình trồng cây đậu tương và mô hình trồng cây dược liệu). Hiện nay, các mô hình đã cấp phát vật tư, tổ chức tập huấn kỹ thuật và gieo trồng.

c) Công tác chăn nuôi - thú y:

- Triển khai Kế hoạch số 1020/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó 2021. Đã tổ chức tiêm được 1.000 liều/8.000 liều theo kế hoạch, đạt 12%.

- Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò; hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học tại khu vực chăn nuôi và bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.

2. Công tác thu thuế: Đến ngày 08/4/2021, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện được 86,816 tỷ đồng, đạt 55,7 % dự toán tỉnh giao, trong đó: thu ngoài quốc doanh 14,403 tỷ đồng, đạt 33,5 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 59,133 tỷ đồng, đạt 98,6 % kế hoạch tỉnh giao, còn lại là các khoản thu khác.

Đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 04/08 lô đất xen ghép tại xã Hương Vinh, dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 16/4/2021.

3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

* Hạ tầng KDC Thanh Lương 4:

Đã tổ chức rà soát chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương Xuân xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 29/34 trường hợp. Còn 05 hộ chưa đồng ý kiểm kê, Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường Hương Xuân tiếp tục mời hộ dân làm việc. Chủ đầu tư đã cung cấp lại bản đồ đo đạc GPMB theo giấy tờ về đất do Trung tâm PTQĐ và UBND phường Hương Xuân đã rà soát; dự kiến tuần tới tiến hành kiểm kê phần điều chỉnh tuyến.

* Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hữu Độ, phường Hương Vân:

- Đang hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm; đã tiến hành họp dân công khai phương án bồi thường về tài sản cho 62 hộ. Đã chi tạm ứng về tài sản cho 54/62 hộ.

- Đã rà soát hồ sơ về nguồn gốc đất. Chủ đầu tư chưa cung cấp bản đồ đo đạc GPMB do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để Phòng Tài nguyên và Môi trường có cơ sở thẩm định điều kiện bồi thường.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Còn lại 02 hộ chưa nhận tiền với số tiền 264 triệu đồng, lý do: 01 hộ đang ở nước ngoài và 01 hộ vắng mặt tại địa phương, chưa có giấy ủy quyền theo quy định pháp luật.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên: UBND thị xã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ 1.586.150.000 đồng gồm 09 hộ, đã chi trả 1.079.615.000 đồng (05 hộ), 04 hộ còn lại (506.535.000 đồng) dự kiến tổ chức chi trả trong tuấn tới.

* Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân) phường Hương Xuân:

Đợt 2: Đã chi trả tiền cho 06 hộ trái tuyến.

Đợt 3: Còn 05 hộ tái định cư đang đợi quỹ đất tái định cư để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

* Tuyến đường hoàn trả 12B Hương Hồ.

- Đã chi trả 14/33 trường hợp bị ảnh hưởng. Ngày 09/4/2021, Trung tâm PTQĐ thị xã tiếp tục mời chi trả tiền lần 6 cho 19 hộ còn lại nhưng các hộ vẫn chưa nhận tiền.

- Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang thụ lý giải quyết đơn kiến nghị của 20 hộ dân theo quy định.

* Nâng cấp mở rộng đường vào điện Hòn Chén: Đã tiến hành kiểm kê 36 trường hợp. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp UBND xã Hương Thọ và chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, trình thẩm định điều kiện theo quy định.

* Kè chống sạt lở sông Bồ, phường Hương Xuân: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Phương án bồi thường cho 40 trường hợp.

* Dự án Khu dân cư đô thị xã Hương Vinh:

- Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 46 hộ đất nông nghiệp với số tiền 9,94 tỷ.

- Đã hoàn thành việc giải quyết nội dung đơn kiến nghị của 02 hộ dân theo quy định (Nguyễn Đôn Huề, Nguyễn Đôn Tất), dự kiến trong tuần tới trình thẩm định, phê duyệt Phương án bồi thường cho 02 hộ dân trên.

- Đã tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho nhà đầu tư với diện tích 7,4 ha/7,9 ha.

* Dự án đương Hà Công: đang tiến hành kiểm kê, kê khai đất nông nghiệp để điều chỉnh hồ sơ địa chính cho gần 90 hộ dân bị ảnh hưởng.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

Bàn giao tuyến cao tốc: Đã bàn giao 20,05 km/20,2km (còn 150m nhà ở) trong đó:

- Phường Hương Hồ (Gói XL08): Đã bàn giao 4,45/4,5 km (còn khoảng 50m, đường vào lò gạch do vướng mắc hộ ông Huỳnh Đình Duy).

- Phường Hương Vân (Gói XL07): Đã bàn giao 2,7/2,9 km (còn lại 100 m nhà ở của 02 hộ:Bà Trần Thị Hường và ông Đinh Xuân Tuấn).

Bàn giao tuyến trả tránh: Đã bàn giao 3,8km/3,8km (Hương Thọ 1,8 km, Hương Hồ 02 km).

Một số nội dung vướng mắc:

Xã Hương Thọ

- Về cửa hàng xăng dầu Hưng Phát: Hiện nay, HĐTV tỉnh đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin thu hồi; bồi thường, hỗ trợ toàn bộ thửa đất.

Phường Hương Hồ

Trường hợp ông Huỳnh Đình Duy, UBND thị xã đã có quyết định phê duyệt với số tiền 312.271.000 đồng (UBND thị xã đã đối thoại 03 lần và thông báo 03 lần chi trả tiền nhưng hộ gia đình không nhận tiền).

Phường Hương Vân

Hộ ông, bà Đinh Xuân Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Lộc xây dựng nhà trên thửa đất bà Trần Thị Hường (mẹ ông Tuấn) đang sử dụng vào khoảng tháng 12/2018. Quá trình xây dựng nhà của ông, bà Đinh Xuân Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Lộc về tài sản trên đất gồm: nhà ở 169,4m2, mái che 42,6m2, do công trình xây dựng không có phép nên đã bị các cơ quan chức năng, địa phương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng (UBND thị xã Hương Trà ban hành quyết định xử phạt hành chính ngày 04/4/2019).

UBND thị xã Hương Trà tiếp tục mời Sở TNMT, các ngành tiếp tục bàn hướng giải quyết.

Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Hạ tầng Nước và hạ tầng VNPT đã phê duyệt Phương án di dời.

+ Hạ tầng Viettel, đã phê duyệt Phương án di dời.

+ Hạ tầng Điện, đã phê duyệt Phương án di dời.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, an sinh xã hội:

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát hệ thống tài liệu ISO đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã và công chức phụ trách ISO các xã, phường trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giải quyết kiến nghị của các hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng công trình trả tuyến đường Tỉnh lộ 12B, phường Hương Hồ.

- Tổ chức buổi làm việc với các ngành liên quan và HĐTV đất đai thị xã (theo QĐ số 496/QQD-UBND ngày 21/4/2020) để giải quyết các nội dung liên quan đến hộ ông, bà Đinh Xuân Tuấn – Nguyễn Thị Thanh Lộc do ảnh hưởng GPMB dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

- Tổ chức buổi làm việc với với Thanh tra tỉnh liên quan đến việc xử lý, trả lời đơn cho ông Trần Trọng Trinh; trú tại số nhà 03, hẻm 765/71/1 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Làm việc với với Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng khu vực thị xã (chủ đầu tư) và đơn vị thi công về tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.

- Làm việc với các ngành liên quan về giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 đi qua trên đại bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra công tác GPMB và dự án ADB xã Hương Vinh, Hương Thọ và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã; phối hợp với Công ty cổ phần dược Mediphaco đi thực địa, khảo sát vùng trồng dược liệu tại các xã vùng gò đồi.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19: Đến nay, trên địa bàn thị xã không còn trường hợp nào được giám sát y tế tại nhà (về từ khu cách ly tập trung các khung của tỉnh).

Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục chỉ đạo ngành y tế và các xã, phường tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 theo các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện Tổ phòng chống dịch cộng đồng tại các Thôn, Tổ dân phố, tổ chức rà soát với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện người dân từ vùng dịch trở về.

6. Công tác nội chính:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Tại buổi tiếp dân có 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: không xảy ra.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: không xảy ra.

-  Tội phạm về môi trường, ma túy: không xảy ra.

- Tai nạn giao thông đường bộ: không xảy.

# - Tai nạn xã hội: không xảy ra.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng:  Công an thị xã đã tổ chức 84 lượt tuần tra, kiểm soát; phát hiện 84 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 83 trường hợp, phạt tiền 89.400.000 đồng.

7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo)

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quí II năm 2021.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường và các HTX nông nghiệp về tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo các địa phương về công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT - TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

| Nơinhận: | CHÁNH VĂN PHÒNG |
| --- | --- |
| - VP UBND tỉnh; |  |
| - BT, Phó BT Thị ủy; |  |
| - TT HĐND Thị xã; |  |
| - CT, PCT UBND Thị xã; |  |
| - VP Thị ủy, các phòng, ban thị xã; | Trần Ngọc Huyến |
| - UBND các xã, phường; |  |
| - LĐVP+CV; |  |
| - Lưu VT. |  |

Phụ lục 1: Tình hình thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

| CHƯA ĐẾN HẠN |
| --- |
| STT | Văn bản | Nội dung | Cơ quan được giao | Mốc hoàn thành |
| 1 | 2587/UBND-Tr (30/3/2021) | V/v xử lý đơn của ông Huỳnh Đình Duy | Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã | 15/4/2021 |
| 2 | 2733/UBND-GT (05/4/2021) | V/v đẩy nhanh công tác triển khai thi công các gói thầu và một số nội dung về chất lượng, tiến độ Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông | Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã | 15/4/2021 |
| 3 | 2587/UBND-TTr (30/3/2021) | V/v xử lý đơn của ông Huỳnh Đình Duy | Thanh tra thị xã | 15/4/2021 |
| 4 | 2593/UBND-NĐ (30/3/2021) | V/v kiểm tra đơn liên quan đến dự án tái định cư Lim, Hương Hồ | Thanh tra thị xã | 30/4/2021 |

Phụ lục 2: 	Tình hình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  (Từ ngày 04/01/2021 đến 09/4/2021)

| STT | Phòng, ban, UBND các xã, phường | Tổng số | Đơn thư, kiến nghị đã giải quyết | Đơn thư, kiến nghị đang giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |
|  | TT PTQĐ | 08 | 03 | 02 | 02 | 01 |
|  | Thanh tra | 03 | 01 | 0 | 01 | 01 |
|  | TNMT | 07 | 04 | 0 | 02 | 01 |
|  | CN VPĐK đất đai | 03 | 02 | 0 | 01 | 0 |
|  | Hương Văn | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 |
|  | Hương Vinh | 03 | 01 | 02 | 0 | 0 |
|  | Hải Dương | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
|  | Hương Hồ | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 |
|  | Hương Phong | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tứ Hạ | 02 | 0 | 01 | 01 | 0 |
|  | Hương Xuân | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bình Thành | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| Tổng số | 34 | 14 | 08 | 09 | 03 |

Phụ lục 3: Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công  (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/4/2021)

| STT | Lĩnh vực | Tổng số | Hồ sơ đã giải quyết | Hồ sơ đang giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |
| 1 | Đất đai | 1783 | 1264 | 124 | 382 | 13 |
| 2 | Tài nguyên và Môi trường | 84 | 50 | 8 | 23 | 3 |
| 3 | Xây dựng và đô thị | 241 | 176 | 22 | 43 | 0 |
| 4 | Tư pháp | 111 | 102 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Tài chính, kế hoạch và đầu tư | 30 | 25 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Lao động, thương binh và xã hội | 209 | 198 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Văn hóa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nội vụ | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
|  | Kinh tế | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Giáo dục | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Đăng ký thuế, khai thuế | 610 | 603 | 1 | 6 | 0 |
| Tổng số | 3096 | 2438 | 176 | 466 | 16 |