UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-VP                  Hương Trà, ngày 28 tháng 5  năm 2021

BÁO CÁO TUẦN

(Tình hình từ ngày 24/5/2021 – 28/5/2021)

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Công tác trồng trọt-BVTV:

- Trên cây lúa:

+ Vụ Đông Xuân 2020-2021: Đến nay, thu hoạch cơ bản xong, còn lại khoảng 25 ha giống lúa dài ngày 4B (Vân An 5ha; Thuận Hòa 20ha) đang thu hoạch; năng suất đạt 65,6 tạ/ha, tăng 5,8 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2019-2020

+ Vụ Hè Thu: Kế hoạch gieo cấy 2.950 ha. Mạ đã gieo 7,7ha (chủ yếu nếp ở Vân An 1,2ha; Thành Phước 0,5ha; Thuận Hòa 06ha). Đến nay, đã gieo sạ khoảng 1.700ha. Các địa phương đang tích cực diệt chuột bằng đặt bẩy, bả thuốc hóa học với số lượng khoảng 38 kg (chủ yếu Racumin).

- Cây sắn: Diện tích đã trồng 510 ha, trong đó bệnh khảm lá gây hại khoảng 421ha (sau khi thống kê lại), tỷ lệ bệnh 30- 70 %: 43ha, tỷ lệ bệnh >70%: 378ha. Diện tích đã tiêu hủy 08 ha (Hương Xuân 1,5ha, Hương Chữ 6,5ha). Sắn phát triển rất kém có hiện tương héo do thiếu nước ở các vùng đất cát Tây Xuân, Văn Xá Tây.

- Cây lạc: Thu hoạch khoảng 425 ha/823,8 ha lạc đã gieo trồng; năng suất ước đạt 24 tạ/ha, giảm 02 ta/ha so với vụ Đông Xuân năm trước.

- Cây ngô: Đã trồng khoảng 30ha chủ yếu ở Hương Hồ, Hương Toàn và Hương An,…

- Cây rau: Diện tích đã trồng khoảng 112ha (Hương An 30ha, Hương Chữ 50ha, Hương Xuân 15ha, Hương Hồ 05ha và rải rác tại các địa phương).

Hành lá: Sâu xanh da láng gây hại mạnh trở lại, mật độ nơi cao 40- 50 con/m2, dòi đục cọng hành gây hại rải rác.

- Cây cao su: Bệnh rụng lá Corynespora, bệnh phấn trắng, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ,... gây hại rải rác, tỷ lệ bệnh rất thấp.

- Cây ăn quả có múi: Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 3- 5%, nơi cao 5- 10%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Hồ, Hương Thọ... Ngoài ra có muội đen, rệp sáp, sâu đục thân, đục cành ... gây hại rải rác.

b) Công tác chăn nuôi - thú y: Tiếp trục quán triệt Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò cho các địa phương. Hiện, đã tiêm phòng được 2.450 liều vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu bò trên địa bàn thị xã, đạt 78%.

2. Công tác thu thuế: Đến ngày 26/5/2021, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện được 108,438 tỷ đồng, đạt 69,7 % dự toán tỉnh giao, trong đó: thu ngoài quốc doanh 23,287 tỷ đồng, đạt 54,2 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 63,840 tỷ đồng, đạt 106,4 % kế hoạch tỉnh giao, còn lại là các khoản thu khác.

Đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất: 41 lô tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong có diện tích 8.123 m2 , giá khởi điểm hơn 9,8 tỷ đồng (dự kiến tổ chức đấu vào ngày 04/6/2021); 60 lô đất tại khu dân cư thôn La khê, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh có diện tích 11.036,2 m2, giá khởi điểm hơn 124,6 tỷ đồng (dự kiến tổ chức đấu vào ngày 17 và 19 tháng 6/2021); 62 lôkhu dân cư tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An có diện tích 10.536 m2, giá khởi điểm hơn 104,2 tỷ đồng (dự kiến tổ chức đấu vào ngày 18 và 21/6/2021)

3. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

* Hạ tầng KDC Thanh Lương 4:

Đã tổ chức rà soát chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương Xuân xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 29/34 trường hợp. Còn 05 hộ chưa đồng ý kiểm kê, Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường Hương Xuân tiếp tục mời hộ dân làm việc. Chủ đầu tư đã cung cấp lại bản đồ đo đạc GPMB theo giấy tờ về đất do Trung tâm PTQĐ và UBND phường Hương Xuân đã rà soát; dự kiến tuần tới tiến hành kiểm kê phần điều chỉnh tuyến.

* Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hữu Độ, phường Hương Vân:

- Đang hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm; đã tiến hành họp dân công khai phương án bồi thường về tài sản cho 62 hộ. Đã chi tạm ứng về tài sản cho 54/62 hộ.

- Đã rà soát hồ sơ về nguồn gốc đất. Ngày 27/5/2021, Chủ đầu tư đã cung cấp bản đồ đo đạc GPMB do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Dự kiến, ngày 31/5/2021, trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản.

* Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân) phường Hương Xuân:

Đợt 2: Đã chi trả tiền cho 06 hộ trái tuyến.

Đợt 3: Còn 05 hộ tái định cư đang đợi quỹ đất tái định cư để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

* Tuyến đường hoàn trả 12B Hương Hồ.

- Đợt 1: Đã chi trả 14/33 trường hợp bị ảnh hưởng. Ngày 09/4/2021, Trung tâm PTQĐ thị xã tiếp tục mời chi trả tiền lần 6 cho 19 hộ còn lại nhưng các hộ vẫn chưa nhận tiền.

+ Về đơn kiến nghị của 20 hộ dân: UBND thị xã Hương Trà đã có Công văn trả lời đơn theo quy định.

- Đợt 2: Còn 15 trường hợp đã rà soát để UBND phường Hương Hồ tổ chức xác nhận nguồn gốc đất.

Hiện, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Văn bản gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh tuyến.

* Nâng cấp mở rộng đường vào điện Hòn Chén: Đã tiến hành kiểm kê 36 trường hợp. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp UBND xã Hương Thọ và chủ đầu tư điều chỉnh hồ sơ để xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, trình thẩm định điều kiện theo quy định.

* Kè chống sạt lở sông Bồ, phường Hương Xuân:

Đợt 1: Ngày 19/5/2021, đã chi trả tiền cho 39/40 trường hợp với tổng giá trị 315 triệu đồng.

Đợt 2: Còn 04 trường hợp (02 trường hợp cấp giấy CNQSD đất sai Phòng TNMT đang tham mưu UBND thị xã đề xuất hướng xử lý và 02 trường hợp đang điều chỉnh về đất).

* Dự án Khu dân cư đô thị xã Hương Vinh:

- Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 46 hộ đất nông nghiệp với số tiền 9,94 tỷ và tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho nhà đầu tư với diện tích 7,4 ha/7,9 ha.

- Đã chuyển tiền của 03 tổ chức (Trường Tiểu học số 01 Hương Vinh; HTX Nông nghiệp Hương Vinh và UBND xã Hương Vinh) với tổng giá trị là: 1,54 tỷ;

- Về 07 hộ Nhà ở: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất.

* Dự án đương Hà Công: Đang tiến hành kiểm kê, kê khai đất nông nghiệp để điều chỉnh hồ sơ địa chính cho gần 90 hộ dân bị ảnh hưởng.

* Đường nối QL1A - Chợ Văn Xá: Đang tiến hành kiểm kê. Chủ đầu tư đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ địa chính.

* Nâng cấp mở rộng Bến Bao Vinh: Đang tiến hành kiểm kê 03 hộ ảnh hưởng về nhà ở tái định cư.

* Đường ngoài hàng rào KCN Tứ Hạ: Chủ đầu tư đã cung cấp bản đồ đo đạc GPMB do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để Phòng Tài nguyên và Môi trường có cơ sở thẩm định điều kiện bồi thường.

* Đường QH số 1, TDP 3 (QL1A – đường Sông Bồ): Đã họp dân thông báo chủ trương thực hiện GPMB. Dự kiến tuần tới tổ chức kiểm kê.

* Đường số 4 Hương Văn: Theo cam kết, ngày 31/5/2021, bà Bích bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đoạn tuyến thông ra Quốc Lộ 1A.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Bàn giao tuyến cao tốc: Đã bàn giao 20,05 km/20,2km (còn 150m nhà ở) trong đó:

+ Phường Hương Hồ (Gói XL08): Đã bàn giao 4,45/4,5 km (còn khoảng 50m đường vào lò gạch do vướng mắc hộ ông Huỳnh Đình Duy).

+ Phường Hương Vân (Gói XL07): Đã bàn giao 2,7/2,9 km (còn lại 100 m nhà ở của 02 hộ:Bà Trần Thị Hường và ông Đinh Xuân Tuấn).

- Bàn giao tuyến trả tránh: Đã bàn giao 3,8km/3,8km (Hương Thọ 1,8 km, Hương Hồ 02 km).

- Một số nội dung vướng mắc:

+ Về cửa hàng xăng dầu Hưng Phát: Hiện nay, Hội đồng tư vấn tỉnh đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin thu hồi; bồi thường, hỗ trợ toàn bộ thửa đất.

+ Trường hợp ông Huỳnh Đình Duy, UBND thị xã đã có quyết định phê duyệt với số tiền 312.271.000 đồng (UBND thị xã đã đối thoại 03 lần và thông báo 03 lần chi trả tiền nhưng hộ gia đình không nhận tiền).

+ Hộ ông, bà Đinh Xuân Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Lộc: 	Ngày06/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3633/UBND-NĐ V/v thống nhất cho hỗ trợ 80% giá trị bồi thường về nhà cửa, công trình vật kiến trúc theo đề xuất của Hội đồng tư vấn tỉnh. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Về di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Hạ tầng Nước và hạ tầng VNPT đã phê duyệt Phương án di dời.

+ Hạ tầng Viettel, đã phê duyệt Phương án di dời.

+ Hạ tầng Điện, đã phê duyệt Phương án di dời.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, an sinh xã hội:

- Tổ chức buổi làm việc với các ngành và địa phương để giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân; giải quyết bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng nằm giữa hai hành lang an toàn tuyến điện 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏ đoạn qua xã Hương Thọ.

- Tổ chức họp rà soát các dự án phát triển khu dân cư đô thị, giải phóng mặt bằng và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư và việc hoàn ứng Kho bạc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức buổi làm việc các ngành liên quan: Phòng Kinh tế, TC&KH, Trung tâm DVNN và UBND phường Hương Vân để hỗ trợ cây giống Thanh Trà sau bão, lụt trên địa bàn phường Hương Vân.

- Lãnh đạo thị xã cùng các ngành chuyên môn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19; kiểm tra đôn đốc công tác đấu đất, xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19: Tính đến ngày 28/5/2021, Tổng số đối tượng toàn thị xã: F1: 01 trường hợp. Hiện, cách ly tại khu cách ly của tỉnh: 12 trường hợp, tại cơ sở y tế: 01 trường hợp, giám sát y tế tại nhà: 29 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung tại các văn bản chỉ đạo của các Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương, tỉnh, thị xã về phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn; triển khai thực hiện nhiệm vụ chốt kiểm soát tại thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền.

Công tác tiêm phòng: Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ tại thị xã Hương Trà. Tính đến ngày 27/5/2021 đã tổ chức tiêm phòng 430 đối tượng (là người làm việc tại các cơ sở y tế và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp thị xã, bộ đội Biên phòng đóng tại thị xã, chuyên viên làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã, đoàn viên thanh niên tham gia làm nhiệm vụ tại chốt).

6. Công tác nội chính:

- Tin báo, tố giác tội phạm: Tiếp nhận, đưa vào giải quyết 02 tin báo (01 tin báo liên quan đến 01 vụ tai nạn giao thông, 01 người chết, 01 người bị thương tại cầu Bạch Yến, địa phận giáp ranh giữa xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà và phường Phú Bình, thành phố Huế. Công an thị xã Hương Trà đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an thành phố Huế xử lý theo quy định; 01 vụ tin báo liên quan đến đua xe trái phép tại đoạn Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố Quê Chữ, phường Hương Chữ. Hiện Công an thị xã tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng và điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật theo quy định).

- Vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường: Phát hiện 01 vụ, 06 đối tượng khai thác khoáng sản (cát) trái phép tại khu vực sông Bồ, thuộc tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân. Công an thị xã đã tiến hành thu giữ 02 đò quay và 3m3 cát, tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng: Công an thị xã đã tổ chức 16 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã; tiếp nhận, xử lý 09 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13.350.000 đồng.

7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo)

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II năm 2021.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường và các HTX nông nghiệp triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo các địa phương về công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT - TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

| Nơinhận: | CHÁNH VĂN PHÒNG |
| --- | --- |
| - VP UBND tỉnh; |  |
| - BT, Phó BT Thị ủy; |  |
| - TT HĐND Thị xã; |  |
| - CT, PCT UBND Thị xã; |  |
| - VP Thị ủy, các phòng, ban thị xã; | Trần Ngọc Huyến |
| - UBND các xã, phường; |  |
| - LĐVP+CV; |  |
| - Lưu VT. |  |

Phụ lục 1: Tình hình thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

| STT | Văn bản | Nội dung | Cơ quan được giao | Mốc hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4350/UBND-ĐC (25/5/2021) | V/v xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Thông, thị xã Hương Trà | Thanh tra thị xã | 05/62021 Trong hạn |
| 2 | 4391/UBND-KH (26/5/2021) | V/v báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021 | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | 02/6/2021 Trong hạn |
| 3 | 17/CT-UBND (22/4/2021) | Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 và kỳ thi các cấp năm 2021 | Văn phòng HĐND và UBND thị xã | 30/6/2021 Trong hạn |
| 4 | 4215/UBND-XD (21/5/2021) | V/v thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn giai đoạn 2016-2020 | Phòng Quản lý đô thị thị xã | 30/6/2021 Trong hạn |
| 5 | 4302/UBND-CT (24/5/2021) | V/v đề xuất biện pháp xử lý vi phạm trong việc phát triển trang trại điện mặt trời | Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường | 31/5/2021 Trong hạn |

Phụ lục 2: Tình hình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  (Từ ngày 04/01/2021 đến 28/5/2021)

| STT | Phòng, ban, UBND các xã, phường | Tổng số | Đơn thư, kiến nghị đã giải quyết | Đơn thư, kiến nghị đang giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |
|  | TT PTQĐ | 09 | 05 | 04 | 0 | 0 |
|  | Thanh tra | 03 | 02 | 01 | 0 | 0 |
|  | TNMT | 13 | 06 | 0 | 06 | 01 |
|  | Nội vụ | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
|  | CN VPĐK đất đai | 06 | 02 | 0 | 03 | 01 |
|  | Hương Văn | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 |
|  | Hương Vinh | 03 | 01 | 02 | 0 | 0 |
|  | Hải Dương | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
|  | Hương Hồ | 02 | 0 | 02 | 0 | 0 |
|  | Hương Phong | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 |
|  | Tứ Hạ | 07 | 01 | 02 | 04 | 0 |
|  | Hương Xuân | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bình Thành | 03 | 0 | 02 | 01 | 0 |
|  | Bình Tiến | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
|  | Hương An | 02 | 0 | 0 | 02 | 0 |
| Tổng số | 57 | 21 | 15 | 19 | 02 |

Phụ lục 3: Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công  (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 28/5/2021)

| STT | Lĩnh vực | Tổng số | Hồ sơ đã giải quyết | Hồ sơ đang giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn |
| 1 | Đất đai | 3108 | 2333 | 249 | 492 | 34 |
| 2 | Tài nguyên và Môi trường | 110 | 69 | 25 | 10 | 6 |
| 3 | Xây dựng và đô thị | 343 | 272 | 42 | 29 | 0 |
| 4 | Tư pháp | 187 | 180 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Tài chính, kế hoạch và đầu tư | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Lao động, thương binh và xã hội | 278 | 253 | 14 | 11 | 0 |
| 7 | Văn hóa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nội vụ | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 |
|  | Kinh tế | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Giáo dục | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Đăng ký thuế, khai thuế | 1088 | 1037 | 1 | 50 | 0 |
| Tổng số | 5196 | 4213 | 348 | 595 | 40 |