| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2247/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 10 tháng 11 năm 2023 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình

Điện chiếu sáng trung tâm xã Hương Toàn (chợ Hương Cần- Tỉnh lộ 4)

#### ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Điện chiếu sáng trung tâm xã Hương Toàn (chợ Hương Cần- Tỉnh lộ 4);

Xét đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 556/TTr-TCKH ngày 07/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Điện chiếu sáng trung tâm xã Hương Toàn (chợ Hương Cần- Tỉnh lộ 4) cụ thể như sau:

1. Nội dung đã phê duyệt:

* Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến điện chiếu sáng với chiều dài khoảng 3,9km. Hệ thống đèn sử dụng đèn Led lắp đặt trên cột BTLT có sẵn và các cột BTLT trồng mới cao 10m.

2. Nội dung điều chỉnh:

* Quy mô điều chỉnh: Xây dựng tuyến điện chiếu sáng với tổng chiều dài khoảng 4,85km bao gồm 2 tuyến; tuyến 1 có chiều dài khoảng 3,9km và tuyến 2 có chiều dài khoảng 0,95km. Hệ thống đèn sử dụng đèn Led lắp đặt trên cột BTLT có sẵn và các cột BTLT trồng mới cao 10m.

3. Tổng mức đầu tư (không thay đổi): 3.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm triệu đồng).

4. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thực hiện thêm tuyến 2 điện chiếu sáng với chiều dài khoảng 0,95km nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân từ chi phí giảm thầu và chi phí dự phòng của dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Các nội dung khác tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND thị xã Hương Trà không trái với Quyết định này giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND xã Hương Toàn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH |