| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 469/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 10 tháng 5 năm 2023 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Bình Thành

#### ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc giao Ủy ban nhân dân thị xã Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 167/BC-TCKH ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Bình Thành với những nội dung chủ yếu sau:

1.Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Bình Thành.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Bình Thành.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất trường học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh.

4. Quy mô đầu tư:

- Lát gạch Terrazzo sân nền với diện tích khoảng 1250m2.

- Cải tạo nhà vệ sinh cũ với diện tích khoảng 27m2; lắp dựng mái che ra nhà vệ sinh bằng khung thép, mái lợp tôn.

- Thay hệ thống mái lợp, chống thấm sê nô sảnh đón Khối nhà 02 tầng. Thay trần la phông tôn lạnh Khối nhà 01 tầng.

- Xây mới hàng rào với móng, trụ bằng BTCT kéo lưới B40 với chiều dài khoảng 140m. Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mục công việc khác trong khuôn viên trường đáp ứng nhu cầu, công năng sử dụng.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư:  1.208.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm lẻ tám triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 1.150 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Thành.

8. Địa điểm xây dựng: xã Bình Thành, thị xã Hương Trà.

9. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm kể từ ngày khởi công.

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND xã Bình Thành và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH |