| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1085/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 22 tháng 8 năm 2023 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hương Chữ

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hương Chữ;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023;

Theo Văn bản số 1014/TĐ-QLĐT ngày 10/7/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hương Chữ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 369/TTr-TCKH ngày 17 tháng 8 năm 2023.

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hương Chữ với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hương Chữ.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Hương Chữ.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng làm việc của
cán bộ, công chức trên địa bàn phường Hương Chữ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

* Quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

- Cạo bỏ, sơn dặm lại 50% diện tích tường mặt ngoài trụ sở 2 tầng; sửa chữa, sơn lại PU hệ thống cửa đi, cửa sổ; cải tạo hệ thống điện, lắp đặt thiết bị.

- Lát gạch nền sân bằng gạch terrazzo 30x30cm với diện tích 1.259m2, bố trí hệ thống điện chiếu sáng sân vườn, lắp dựng cột cờ bằng Inox cao 8m, sơn lại toàn bộ cổng, hàng rào mặt trước, lắp đặt biển hiệu trụ sở.

- Mở rộng nhà xe hiện trạng diện tích 64m2 với kết cấu khung chịu lực bằng hệ thống cột, kèo thép, mái lợp tôn dày 0,45mm; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mục công việc khác trong khuôn viên trụ sở đáp ứng nhu cầu, công năng sử dụng.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Green.

5. Địa điểm xây dựng: Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình dân dụng, nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư :   		        1.155.000.000   đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng | 860.961.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị | 82.200.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | 29.547.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 103.878.000 | đồng |
| - Chi phí khác | 9.580.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 68.834.000 | đồng |

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

9. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 1.100 triệu đồng, phần còn lại ngân sách phường Hương Chữ.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Hợp đồng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01 - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Thẩm định giá.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp + Thiết bị.

+ Gói thầu số 04 - Giám sát xây dựng + Thiết bị.

+ Gói thầu số 05 - Bảo hiểm công trình.

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND phường Hương Chữ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. |  |