| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1119/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 31 tháng 8 năm 2023 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023;

Theo Văn bản số 1171/TĐ-QLĐT ngày 07/8/2023 của phòng Quản lý đô thị thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 401/TTr-TCKH ngày 30 tháng 8 năm 2023.

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo sân, tường rào Trường Tiểu học Hồng Tiến.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất trường học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh

* Quy mô đầu tư:

- Ốp đá trụ cổng chính; cạo bỏ, sơn lại cổng, tường rào.

- Lát gạch Terrazzo nền sân trường với diện tích 1.039m2. Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mục công việc khác trong khuôn viên trường đáp ứng nhu cầu, công năng sử dụng.

* Phương án xây dựng:

- Ốp đá granit tự nhiên vữa XM M75# trụ cổng chính.

- Vệ sinh, trám vá các vị trí bong tróc sơn lại 3 nước mái cổng chính, cổng phụ, tường rào mặt trước, tường rào mặt sau và mặt bên.

- Lát gạch Terrazzo KT 300x300 vữa XM M75# sân trường với diện tích 1.039m2. Cải tạo cột cờ, bồn hoa, ram dốc và bậc cấp sảnh nhà 02 tầng 06 phòng học. Đấu nối hệ thống thoát nước mái xuống sân bằng ống Upvc D90x2,7mm; đường ống chạy âm nền bằng ống Upvc D168x3,5mm thoát nước ra khu vực.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc PHĐ.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình Dân dụng, Nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư:                           850.000.000    đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng | 680.234.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án | 21.310.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 82.367.000 | đồng |
| - Chi phí khác | 8.561.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 57.528.000 | đồng |

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

9. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 800 triệu đồng, phần còn lại ngân sách xã Bình Tiến.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án, Thẩm định BCKTKT, Giám sát thi công, Thẩm tra phê duyệt quyết toán, Thẩm định giá.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp.

+ Gói thầu số 04 - Bảo hiểm công trình.

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý- Đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. |  |