| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1161/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 11 tháng 9 năm 2023 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điện chiếu sáng đường Lê Đức Thọ, phường Hương Xuân

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Điện chiếu sáng đường Lê Đức Thọ, phường Hương Xuân;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023;

Theo Văn bản số 1222/TĐ-QLĐT ngày 14/8/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Điện chiếu sáng đường Lê Đức Thọ, phường Hương Xuân;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 406/TTr-TCKH ngày 05 tháng 9 năm 2023.

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điện chiếu sáng đường Lê Đức Thọ, phường Hương Xuân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Điện chiếu sáng đường Lê Đức Thọ, phường Hương Xuân.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Hương Xuân.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của người dân trên tuyến đường này, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

* Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài 1,252km. Hệ thống đèn sử dụng đèn Led lắp đặt trên cột bê tông li tâm.

* Phương án xây dựng:

- Tuyến điện chiếu sáng có chiều dài 1,252km; có điểm đầu giao với QL1A, điểm cuối kết thúc tại cầu Phước Yên.

- Cột đèn sử dụng cột bê tông ly tâm. Trong đó:

+ Lắp mới cột NPC.I-8,5-160-3,0: 5 cột.

+ Lắp mới cột NPC.I-8,5-160-4,3: 3 cột.

+ Lắp mới cột NPC.I-10-190-4,3: 22 cột.

+ Lắp mới cột NPC.I-10-190-5,0: 2 cột.

- Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led có công suất 120W ánh sáng trắng. Dây dẫn dùng cáp vặn xoắn LV/ABC-4x25 cấp nguồn cho các tuyến chiếu sáng, dây lên đèn dùng loại dây CVV3x1,5.

- Móng cột đúc tại chỗ BTCT đá 2x4 M150. Tủ điều khiển dùng tủ điều khiển chiếu sáng PLC. Sử dụng tiếp địa lặp lại R2LL, mối nối tiếp địa và tiếp địa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng hạ tầng Điện 8.

5. Địa điểm xây dựng: phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư :   		        1.050.000.000   đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng | 872.081.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án | 23.425.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 90.553.000 | đồng |
| - Chi phí khác | 13.377.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 50.564.000 | đồng |

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

9. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 1.000 triệu đồng, phần còn lại ngân sách phường Hương Xuân.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Hợp đồng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01 – Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án, Thẩm định BCKTKT, Thẩm tra phê duyệt quyết toán, Thẩm định giá.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp.

+ Gói thầu số 04 - Giám sát thi công.

+ Gói thầu số 05 - Bảo hiểm công trình.

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND phường Hương Xuân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. |  |