| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1175/QĐ-UBND | Hương Trà, ngày 13 tháng 9 năm 2023 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước đường nội thị TDP

Giáp Ba - Phường Hương Văn

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thoát nước đường nội thị TDP Giáp Ba - Phường Hương Văn;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2023 (lần 2);

Theo Văn bản số 1164/TĐ-QLĐT ngày 07/8/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống thoát nước đường nội thị TDP Giáp Ba - Phường Hương Văn;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 424/TTr-TCKH ngày 11 tháng 9 năm 2023.

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước đường nội thị TDP Giáp Ba - Phường Hương Văn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Hệ thống thoát nước đường nội thị TDP Giáp Ba - Phường Hương Văn.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Hương Văn.

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư và phương án xây dựng:

* Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo thoát nước mặt đường, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nội thị.

* Quy mô đầu tư:

Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường nội thị TDP Giáp Ba với chiều dài tuyến 285m bằng ống BTCT D600.

* Phương án xây dựng:

- Hệ thống thoát nước mưa bao gồm: cống thoát nước dọc trên vỉa hè, cống ngang đường đổ về vị trí cửa xả.

- Đoạn từ đầu tuyến tới nút giao cọc G1: hệ thống thoát nước chạy dọc hai bên vỉa hè bằng đường ống BTCT đúc sẵn có đường kính D600 rồi đổ ra cửa xả ở vị trí nút giao G1.

- Đoạn từ nút giao G1 đến cuối tuyến. phía phải tuyến bố trí hệ thống thoát nước chạy dọc dưới vỉa hè bằng đường ống BTCT đúc sẵn có đường kính D600 rồi đổ ra cửa xả tại nút giao G1; phía trái tuyến bố trí họng thu nước thoát trực tiếp ra ruộng lúa bằng ống uPVC D250.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khởi Phát.

5. Địa điểm xây dựng: Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C, cấp IV.

7. Tổng mức đầu tư :   		           632.000.000   đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng | 511.270.000 | đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án | 13.484.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 58.634.000 | đồng |
| - Chi phí khác | 3.155.000 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | 45.457.000 | đồng |

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

9. Nguồn vốn đầu tư: Bổ sung có mục tiêu của tỉnh 600 triệu đồng, phần còn lại ngân sách phường Hương Văn.

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Hợp đồng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

11. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

+ Gói thầu số 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Thẩm định BCKTKT; Thẩm tra phê duyệt quyết toán.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp.

+ Gói thầu số 04 - Giám sát thi công.

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng:  Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hương Trà; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND phường Hương Văn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND thị xã; - VP: LĐ, CVKT; - Lưu: VT. |  |